	
	 План капитальных ремонтов муниципальных общеобразовательных учреждений
	

	
	
	

	Холмский район
	Примечание (предписания и т.)п.

	№
	Наименование образовательного учреждения
	Виды работ
	Срок выполнения работ (месяц, год)
	Потребность, (тыс. руб.)
	
	Источники финансирования    (тыс. руб.)
	Итого предусмотрено финансовых средств (тыс.руб)
	

	
	
	
	
	
	Софинансирование муниципального бюджета
	Областной бюджет
	Внебюджет
	Средства, выделенные за счет модернизации (прогноз)
	
	

	
	
	
	
	
	Субсидии выделенные из областного бюджета
	Модернизация системы общего образования
	Прочие (доп. средства)
	Всего
	В том числе по прогр. «Безопасность ОУ» в части ремонтов
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	ООУ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	1
	МАОУ СОШ г. Холма 
	Ремонт системы канализации 
	Июнь – август 2012
	232,8
	52,5
	
	
	150
	
	
	30,3
	232,8
	Предписание Роспотребнадзора № 205/1 от 13.10.2011 

	
	
	Ремонт электропроводки в подвале здания  
	Июль 2012
	50
	
	6,2
	
	
	
	
	43,8
	50
	Акт проверки № 52 от 02.07.2010 ГУ МЧС России по Новгородской области

	
	
	Водоснабжение кабинета химии 
	Июнь – август 2012
	192,2
	49,5
	16,6
	
	39,6
	
	
	86,5
	192,2
	Предписание Роспотребнадзора № 205/1 от 13.10.2011

	
	
	Ремонт помещения  столовой 
	Июнь – август 
	200
	
	24,8
	
	
	
	
	175,2
	200
	Предписание Роспотребнадзора № 205/1 от 13.10.2011

	
	
	Ремонт силовой электропроводки в школьной мастерской 
	Июль – август 2012 
	60
	
	7,4
	
	
	
	
	52,6
	60
	Акт проверки № 52 от 02.07.2010 ГУ МЧС России по Новгородской области

	2
	МАОУ ООШ д. Тогодь 
	Ремонт системы канализации 
	Июль 2012 
	40
	
	5
	
	
	
	
	35
	40
	Акт проверки Роспотребнадзора от 27.09.2010 № 49 

	3
	МАОУ ООШ д. Морхово 
	Ремонт системы освещения  
	Август 2012 
	46,1
	
	5,7
	
	
	
	
	40,4
	46,1
	Предписание Роспотребнадзора № 235 от 05.12.2011

	4
	МАОУ НОШ д. Красный Бор 
	Ремонт системы отопления 
	Июль – август 2012
	60
	
	7,4
	
	
	
	
	52,6
	60
	Письмо Филиала Холмского ЖКХ от 05.09.2011 

	5
	МАОУ ООШ д. Морхово 
	Приведение в соответствие путей эвакуации 
	Июль  2012 
	60,0 
	
	
	
	60
	60
	
	
	60
	Предписание Госпожнадзора  от 30.11.2011 

	
	Итого по ООУ
	
	
	941,1
	102
	73,1
	
	249,6
	60
	
	516,4
	941,1
	

	
	ДОУ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	МАДОУ «Детский сад комбинированного вида» г. Холма 
	Пропитка огнезащитным составом деревянных перекрытий 
	Июнь 2012 
	20
	
	
	
	20
	20
	
	
	20
	Предписание  Госпожнадзора от 11.08.2010 № 84/1/33

	2
	МАДОУ детский сад д. Морхово 
	Монтаж водопровода 
	Май 2012 
	80
	
	
	80
	
	
	
	
	
	Предписание Роспотребнадзора № 5/3 от 24.02.2011  

	3
	МАДОУ детский сад д. Тогодь 
	Приведение в соответствие путей эвакуации  
	Июнь 2012 
	48
	
	
	
	48
	48
	
	
	48
	Постановление    Госпожнадзора № 1 от11.01.2011 

	
	Итого по ДОУ
	
	
	148
	
	
	80
	68
	68
	
	
	148
	

	
	ГОУ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	МАОУДОД «Центр дополнительного образования детей» г. Холма  
	Приведение  в соответствие путей эвакуации 
	Июнь 2012 
	102,0
	
	
	
	102,0
	102,0
	
	
	102,0
	Предписание  Госпожнадзора   от 02.12.2011

	
	Итого по ГОУ
	
	
	102
	
	
	
	102
	
	
	
	102
	

	 
	Итого:
	 
	2012
	1191,1
	102
	73,1
	80
	419,6
	230
	
	516,4
	1191,1
	

	1
	МАОУ ООШ д. Морхово 
	Ремонт кровли здания 
	2013
	1300
	161,2
	
	
	
	
	
	1138,8
	
	Предписание Роспотребнадзора № 235 от 05.12.2011 

	2
	МАОУ СОШ г. Холма 
	Замена оконных блоков 
	2014 
	1500
	225
	
	
	
	
	
	1275
	
	Акт обследования Комитетом Архитектуры  Администрации района 

	 3
	МАДОУ детский сад «Солнышко» г. Холма 
	Реконструкция здания по ул. Набережная р. Ловать  
	2014 
	4000
	3500
	
	500
	
	
	
	
	
	Акт комиссии Администрации района 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Прогноз:
	 
	2013-2014
	6800
	3886,2
	
	500
	
	
	
	2413,8
	
	

	 
	Всего:
	 
	2012-2014
	 7991,1
	 3988,2
	 73,1
	580 
	419,6
	230
	 
	2930,2 
	1191,1 
	








