АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 октября 2014 года № 700

г. Холм

## Об утверждении Порядка содержаний и ремонта автомобильных дорог общего пользования в границах Холмского муниципального района

## В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Холмского муниципального района.

2. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

3. Контроль за  выполнением  постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального района Прокофьеву Т.А

4. Опубликовать постановление  в бюллетене «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

| Глава муниципального района | В.И. Саляев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 27.10.2014 № 700

ПОРЯДОК

содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования

местного значения в границах Холмского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок содержания и ремонта, автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района  (далее - Порядок) разработан с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства и определяет вопросы планирования, выполнения и приемки работ по содержанию и ремонту этих дорог, а также вопросы финансирования.

1.2. Для целей настоящего Порядка понятия «автомобильная дорога», «дорожная деятельность», «содержание автомобильных дорог», «ремонт автомобильных дорог», «элементы обустройства автомобильных дорог», «искусственные дорожные сооружения» используются в значениях, определенных Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3. Для организации деятельности по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района (далее - автомобильные дороги)  Администрацией  муниципального района (далее - Заказчик) заключаются муниципальные контракты с организациями или индивидуальными предпринимателями (далее - Подрядчики), выполняющими работы по содержанию или ремонту автомобильных дорог в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1.4. Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог включают в себя обследование автомобильных дорог, разработку сметной документации, а при необходимости - проектно-сметной документации, планирование, финансирование и выполнение дорожных работ, организацию контроля производства и качества работ, приемку выполненных работ.

1.5. Основным документом учёта технического состояния автомобильных дорог является технический паспорт.

2. Обследование автомобильных дорог

2.1. Обследование автомобильных дорог осуществляется комиссией в составе представителей администрации муниципального района, Государственной инспекции безопасности дорожного движения (по согласованию), организаций, специализирующихся на выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ (по согласованию).

2.2. Обследование автомобильных дорог проводится путём визуального осмотра 2 раза в год, в начале осеннего и в конце весеннего периодов (весенний и осенний осмотры), в соответствии с нормативными документами («Правила диагностики и оценки состояния, автомобильных дорог. Основные положения. ОДН 218.006-2002», утвержденные распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 03.10.2002 № ИС-840-р, и «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», принятые письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис).

2.3. В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются: состояние полосы отвода, земляного полотна и водоотвода;

состояние покрытия проезжей части, его дефекты;

состояние искусственных дорожных сооружений;

состояние элементов обустройства автомобильных дорог.

2.4. По результатам визуального осмотра комиссией выявляются участки автомобильных дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, и определяются виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня.

2.5. Результаты визуального осмотра оформляются актом обследования, в котором отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения комиссии по их устранению с указанием необходимых мероприятий и сроков исполнения.

2.6. На основании актов обследования автомобильных дорог отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района планирует виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, а также определяет объемы и очередность их выполнения.

3. Планирование дорожных работ

3.1. Планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется отделом отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации муниципального района, учитывая результаты сезонных осмотров, судебных решений.

3.2. Планирование дорожных работ должно обеспечивать:

своевременный и качественный ремонт в заданных объемах и натуральных показателях;

повышение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и безопасности дорожного движения;

эффективное использование необходимых для выполнения работ материальных, трудовых и денежных ресурсов;

применение современных технологий при выполнении работ, совершенствование организации и управления дорожными работами.

3.3. По итогам рассмотрения материалов обследования автомобильных дорог, материалов проверок муниципального контроля, судебных решений, жалоб от граждан отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации муниципального района:

разрабатывает план мероприятий по осуществлению дорожной деятельности на год;

план утверждается Главой муниципального района и председателем Думы муниципального района.

4. Разработка проектно-сметной документации

4.1. В соответствии с планом мероприятий по осуществлению дорожной деятельности на год отдел ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района подготавливает технические задания:

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог (участков автомобильных дорог);

на разработку сметной документации на ремонт автомобильных дорог (участков автомобильных дорог).

4.2. Проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильных дорог, сметная документация  на ремонт автомобильных дорог разрабатывается в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

4.3.На выполнение работ по содержанию автомобильных дорог  разрабатывается ведомость работ.

5. Финансирование дорожных работ

5.1. Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется за счёт муниципального дорожного фонда и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования.

5.2.Финансовые затраты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог уточняются сметной или проектно-сметной документацией в зависимости от вида планируемого ремонта.

5.3. Порядок оплаты выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог определяется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами (договорами) на основании подписанных актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ.

6. Выполнение дорожных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

6.1. Подрядные организации выполняют работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них согласно муниципальным контрактам (договорам), заключенным с Заказчиком.

6.2. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства - проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

7. Организация контроля качества выполненных дорожных работ

7.1. Заказчик  контролирует:

исполнение муниципальных контрактов (договоров);

соблюдение технологических параметров при производстве работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов на объектах содержания и ремонта, автомобильных дорог;

выполнение геодезических работ в процессе ремонта автомобильных дорог;

соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ рабочей документации;

исполнение подрядными организациями указаний, предписаний органов государственного строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий и материалов;

своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом при содержании и ремонте автомобильных дорог.

7.2. Заказчик  выполняет следующие работы:

контролирует  организацию дорожных работ на объектах содержания и ремонта, автомобильных дорог;

обеспечивает  техническое обследование и паспортизацию автомобильных дорог;

осуществляет сбор оперативной информации о ходе выполнения работ на объектах содержания и ремонта, автомобильных дорог;

осуществляет проверку ведения исполнительной документации на объектах содержания и ремонта, автомобильных дорог.

7.3. Заказчик имеет право самостоятельно осуществлять контроль объемов и качества выполняемых (выполненных) подрядчиками дорожных работ и предъявлять требования по устранению выявленных недостатков и нарушений, осуществлять плановый и внеплановый контроль объемов и качества выполнения работ на объектах содержания и ремонта

8. Приемка выполненных работ

8.1. Содержание автомобильных дорог.

8.1.1. Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог проводится Заказчиком в соответствии  с заключенными муниципальными контрактами (договорами).

8.1.2. Работы по содержанию автомобильных дорог, выполненные подрядчиком и принятые Заказчиком, оформляются по формам, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.

8.2. Ремонт автомобильных дорог.

8.2.1. Приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) и искусственных сооружений на них осуществляется в соответствии с календарным графиком выполнения работ.

8.2.2. Приемка в эксплуатацию автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), законченных ремонтом, осуществляется в соответствии с законодательными актами, строительными нормами и правилами, стандартами, инструкциями.

8.2.3. Назначение приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченной ремонтом автомобильной дороги производится распоряжением администрации муниципального района.

8.2.4. В состав приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченной ремонтом автомобильной дороги включаются представители Заказчика (председатель комиссии), подрядчика, эксплуатационной организации, проектной организации, Государственной инспекции безопасности дорожного движения (по согласованию).

8.2.5. Председатель приемочной комиссии не позднее, чем за 5 дней до начала приемки в эксплуатацию автомобильной дороги определяет время и место работы приемочной комиссии и уведомляет об этом ее членов.

8.2.6. Работу приемочной комиссии организует её председатель. Необходимые условия для работы комиссии создает подрядчик.

8.2.7. Приемочной комиссии предъявляются законченная ремонтом автомобильная дорога (участок автомобильной дороги) и следующие документы:

от Заказчика:

в случае реконструкции, капитального ремонта - утвержденная к производству работ проектно-сметная документация;

проект акта приемки объекта в эксплуатацию;

от Подрядчика:

извещение о завершении всех предусмотренных муниципальным контрактом работ,  в соответствии с проектом и о готовности объекта к приемке;

ведомость выполненных работ с расчетом их стоимости;

журналы производства работ;

сертификаты, технические паспорта, акты испытаний, лабораторные журналы и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, использованных при производстве строительно-монтажных работ, и другая исполнительно-производственная документация;

гарантийные паспорта по эксплуатационной надежности сдаваемого объекта.

8.2.8. Приемочная комиссия изучает и анализирует предъявленные документы и освидетельствует автомобильную дорогу с проведением в случае необходимости контрольных измерений, проверок и испытаний.

8.2.9. Не допускается приемка в эксплуатацию автомобильных дорог и дорожных сооружений при отсутствии положительных заключений надзорных органов и при наличии отступлений от проекта, снижающих прочность, устойчивость, надежность и экологическую безопасность построенных объектов, уровень безопасности движения транспортных средств, а также отступлений от проекта, не согласованных с проектной организацией и Администрацией муниципального района.

8.2.10. Акт приёмки автомобильной дороги подписывается всеми членами приемочной комиссии. Члены приемочной комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в письменном виде в приложении к акту приемки с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты. Заключение председателя приемочной комиссии по указанным особым мнениям излагается в докладной записке к акту приемки.

8.2.11. Если приемочная комиссия принимает решение о невозможности приемки в эксплуатацию автомобильной дороги (участка автомобильной дороги), то вместо акта приемки составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие нормативные акты, которое подписывается всеми членами приемочной комиссии, с предложениями по устранению выявленных недостатков в установленные сроки для обеспечения ввода автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в эксплуатацию.

Заказчик определяет сроки устранения выявленных недостатков и определяет дату проведения повторной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

8.2.12. Ответственность за приёмку в эксплуатацию объекта с несоблюдением требований пункта 8.2.9 настоящего Порядка несет председатель приемочной комиссии. Организации, допустившие нарушение строительных норм при производстве работ, привлекаются к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

_______________________________