Информация  о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Холмского городского поселения в 2017 году и 2018-2022 годы

В рамках государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»  в 2017 году району была выделена субсидия в сумме 1255,166 тыс. руб. на дворовые территории (836,8 тыс.руб.),  общественные территории (418,4 тыс.руб.) и 158,9 тыс. руб. на городской парк. Сумма софинансирования из бюджета Холмского городского поселения составила 68,2 тыс. руб. (из них: 44,5 тыс.руб. на дворовые территории, 22,1 тыс.руб. на общественные территории и 1,6  тыс. руб.на городской парк) и 8,9 тыс.руб. средства собственников помещений многоквартирных домов на благоустройство дворовых территорий.

Мероприятия подпрограммы в 2017 году завершены в полном объеме:

- городской парк 25.07.2017;

- общественная территория 25.07.2017;

- дворовые территории 01.10.2017.

Оплата произведена в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Холмского городского поселения на 2018-2022 годы», прошла процедуру публичных слушаний в течение 30 дней, согласована с органами прокуратуры и контрольно-счетной комиссией. Программа утверждена постановлением Администрации Холмского муниципального района от 28.10.2017 № 271.

Правила благоустройства территории Холмского городского поселения разработаны в соответствии с методическими рекомендациями, они также прошли публичные обсуждения и утверждены решением представительного органа Холмского городского поселения 31.10.2017 № 71.

По итогам публичных обсуждений требуют благоустройства три общественных территории, расположенных в г. Холм:

- городской парк;

- площадь Победы;

- дендропарк.

После разработки дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, очередность проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий будет определена по итогам публичных обсуждений.

Администрацией района проведена заявочная компания по включению дворовых территорий в муниципальную программу на 2018-2022 годы. Ввиду высокого процента софинансирования граждан (не менее 15 %), ни одной заявки не поступило.

В связи с принятым решением Департаментом ЖКХ и ТЭК  об уменьшении процента софинансирования граждан (не более 10 %), Администрацией района проведена информационная работа с представителями собственников жилых помещений в МКД, а также встреча со старшими многоквартирных домов. В январе 2018 года планируется провести повторную заявочную компанию в отношении дворовых территорий многоквартирных домов.