АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 ноября 2019 года № 767

г. Холм

Об утверждении муниципальной программы Холмского муниципального района «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2020-2025 годы»

(с изменениями от 23 марта 2020 года №162, от 01 июня 2020 года №287, от 29 ноября 2021 года №650, от 27 декабря 2021 года №744, от 31 января 2022 года №45)

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и в целях обеспечения населения Холмского района питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, улучшения на основе состояния здоровья населения и оздоровления социально-экологической ситуации, Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Холмского муниципального района «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2020-2025 годы» с 01 января 2020 года.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава муниципального района | В.И. Саляев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

района от 14.11.2019 № 767

Муниципальная программа Холмского муниципального района

«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2020-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Холмского муниципального района

1. Наименование муниципальной программы: «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2020-2025 годы »;

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации Холмского муниципального района;

3. Соисполнители муниципальной программы:

Комитет финансов Администрации Холмского муниципального района;

Администрация Морховского сельского поселения (по согласованию);

Администрация Красноборского сельского поселения (по согласованию);

Администрация Тогодского сельского поселения (по согласованию);

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющие поставку холодной воды и сбор стоков (по согласованию).

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель: гарантированное обеспечение сбалансированной потребности населения района в чистой воде, при последовательном осуществлении мер по рационализации водопользования, улучшению состояния и восстановлению водных объектов и их экосистем |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: обеспечение населения района водой надлежащего качества |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1: доля населения района, потребляющего питьевую воду надлежащего качества, % | 64 | 64 | 64 | 69 | 72 | 74 |
| 1.1.2. | Показатель 2: доля учащихся потребляющих питьевую воду надлежащего качества | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.3. | Показатель 3: проектно-сметная документация по строительству биологически- очистных сооружений, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2025 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Холмского городского поселения | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2020 | 84,12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,12500 |
| 2021 | 100,45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,45000 |
| 2022 | 104.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.00000 |
| 2023 | 104,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,00000 |
| 2024 | 104,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,00000 |
| 2025 | 114,10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,10000 |
| ВСЕГО | 610,67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610,67500 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения района, потребляющего питьевую воду надлежащего качества | % | 74 |
| 2. | Доля сточных вод, не соответствующих установленным требованиям | % | 70 |

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение качества предоставляемых услуг, эффективности и надежности работы объектов жизнеобеспечения.

Модернизация систем водоснабжения и водоотведения в Холмском муниципальном районе позволит за счет снижения объема неочищенных сточных вод улучшить состояние водных объектов, повысить качество подаваемой потребителям питьевой воды, вследствие чего снизится заболеваемость и повысится продолжительность жизни населения района.

Эффективность использования выделенных на реализацию Программы средств местного бюджета обеспечивается за счет прозрачности прохождения бюджетных средств, исключения возможности их нецелевого использования.

1. Характеристика текущего состояния инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском муниципальном районе районе, приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере:

В Холмском районе водопроводно-канализационное хозяйство (далее ВКХ) характеризуется высоким уровне износа, который в среднем по району составляет 74 %.

Инженерные сети и сооружения ВКХ устарели и не могут в полной мере обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и водоснабжению населения. Для кардинального улучшения водоснабжения населения требуется комплексная модернизация ВКХ района.

Поверхностные водные источники района загрязнены, поскольку используются не только для забора воды, но и как приемники хозяйственно-бытовых и ливневых стоков. Из общего объема сброшенных в водоемы района вод около 70,0 % составляют загрязненные воды. Более 1\3 проб воды из поверхностных источников не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

В городе Холме централизованная очистка сточных вод практически отсутствует, очистные сооружения требуют срочной реконструкции.

Загрязнения водных объектов при отсутствии работы водоочистных сооружений, ухудшение технического состояния водопроводных сетей влекут за собой ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды, что создает серьезную опасность для здоровья населения района.

2. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы:

Основными рисками при реализации программы будут являться:

Возникновение необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов;

удорожание стоимости материалов;

инфляционные процессы;

изменение конъюнктуры рынка;

уменьшение финансирования.

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы:

Контроль, за ходом реализации мероприятий муниципальной Программы, координацию выполнения мероприятий муниципальной Программы, обеспечение эффективности реализации муниципальной Программы, подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной Программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной Программы, исполнителей муниципальной Программы, целевых показателей реализации муниципальной Программы осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике (далее отдел).

Ответственный исполнитель муниципальной программы до 01 марта года, следующего за отчетным, направляет в Отдел заполненную таблицу согласно приложению 1 к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмского муниципального района, утвержденному постановлением Администрации Холмского муниципального района от 02.09.2013 № 702 (далее - Порядок).

- Ответственный исполнитель муниципальной Программы до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчеты о ходе реализации муниципальной Программы по форме согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Холмского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 02.09.2013 № 702, обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности Отдела, и направляет в Отдел.

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1: обеспечение населения района водой надлежащего качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание нецентрализованных источников питьевого водоснабжения | Администрация Холмского муниципального района | 2025 г. | 1.1.1. | средства бюджета муниципального района | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00000 |
| 1.2. | Обслуживание систем очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях | Администрация Холмского муниципального района | 2020-2025 гг. | 1.1.2. | средства бюджета муниципального района | 84,12500 | 100,45000 | 104,00000 | 104,00000 | 104,00000 | 4,10000 |
| 1.3. | Строительство общественных колодцев в сельских населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения | Администрация Холмского муниципального района | 2025 г. | 1.1.1 | средства бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,00000 |
| 1.4. | Разработка проектно-сметной документации по строительству биологически очистных сооружений в Заручеевской части города Холма | Администрация Холмского муниципального района | 2025 г. | 1.1.3 | средства бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00000 |