АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 сентября 2014 года № 608

г. Холм

О внесении изменений в постановление Администрации района от 13.03.2014 № 174

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения на территории района в 2014 году, утвержденный постановлением Администрации района от 13.03.2014 № 174, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в официальном бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации района.

| Глава муниципального района | В.И. Саляев |
| --- | --- |

Утвержден

постановлением Администрации района

от 15.09.2014 № 608

План

осуществления  дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения

Холмского муниципального района в 2014 году

| № пп | Вид работ | Наименование объекта, наименование поселения | Сроки производства работ (начало - ввод) | Мощность по проектно-сметной документации, км/кв.м | Ввод мощностей в 2014 году, км/кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог муниципального района (вне населенных пунктов): |  |  | 0,716/4089 | 0,716/4089 |
|  | в том числе пообъектно |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Ремонт автодороги Дунаево –Ветно в Красноборском сельском поселении | с 01.08.2014 по 30.09.2014 | 0,716/4089 | 0,716/4089 |
| 3. | Содержание автомобильных дорог местного значения -всего |  |  | 59,4/356877 | 59,4/356877 |
| 3.1. | муниципального района –всего |  | с 01.11.2014 по 31.12.22014 | 13,5/86867 | 13,5/86867 |
| 3.2. | Поселений –всего |  |  | 45,9/270010 | 45,9/270010 |
| 3.2.1. |  | Холмское городское поселение | с 01.05.2014 по 31.12.2014 | 33/213960 | 33/213960 |
| 3.2.2. |  | Красноборское сельское поселение | с 01.05.2014 по 31.12.2014 | 9,7/40050 | 9,7/40050 |
| 3.2.3. |  | Тогодское сельское поселение | с 01.05.2014 по 31.10.2014 | 3,2/16000 | 3,2/16000 |
| 3.3. | Паспортизация дорог поселений -всего |  |  | 7,75 | 7,75 |
| 3.3.1. |  | Холмское городское поселение | с 01.06.2014 по 31.12.2014 | 4,1 | 4,1 |
| 3.3.2. |  | Красноборское сельское поселение | с 01.06.2014 по 31.12.2014 | 0,5 | 0,5 |
| 3.3.3. |  | Морховское сельское поселение | с 01.06.2014 по 01.12.2014 | 1,65 | 1,65 |
| 3.3.4. |  | Тогодское сельское поселение | с 01.05.2014 по 01.12.2014 | 1,5 | 1,5 |