АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 мая 2016 года № 292

г. Холм

О внесении изменений в постановление Администрации района

от 13.05.2016 № 275

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007, постановлением Правительства Новгородской области от 19.06.2014 № 327 «О Порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Холмского муниципального района от 13.05.2016 № 275 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, на 2017 год в Холмском муниципальном районе» изложив приложение к постановлению в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава муниципального района | В.И. Саляев |
| --- | --- |

| Приложение Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Холмского муниципального района на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных дома, расположенных на территории Холмского муниципального района, на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД1 |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД1: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД1 на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работы/услуги по капитальному ремонту с указанием технических/конструктивных элементов объекта общего имущества, подлежащих таковому ремонту | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД1 | Предельная стоимостькапитального ремонта1 кв.м общей площади помещений МКД1 | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во ед. |  | за счет средств Фонда2 | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников МКД1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Холмскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  | 3831,40 | 3473,50 | 3425,70 | 164,00 |  | 1360515,00 |  |  |  | 1360515,00 |  |  |  |
| 1 |  | г. Холм, ул. Зиновьева, д. 4 | 1979 | - | кирпичные | 2 | 2 | 827,5 | 759,3 | 759,3 | 43,0 |  | 231652,00 | - | - | - | 231652,00 | 279,94 | 474,4 | 06.2017 |
| 2 |  | г. Холм, ул. Октябрьская, д. 48/2б | 1962 | - | кирпичные | 2 | 1 | 320,0 | 293,0 | 293,0 | 7,0 |  | 127604,00 | - | - | - | 127604,00 | 398,76 | 474,4 | 07.2017 |
| 3 |  | г. Холм, ул. Профсоюзная, д.3 | 1970 | - | кирпичные | 2 | 2 | 529,5 | 480,3 | 480,3 | 24,0 |  | 223291,00 | - | - | - | 223291,00 | 421,70 | 474,4 | 08.2017 |
| 4 |  | г. Холм, ул. Р.Люксембург, д. 21 | 1971 |  | кирпичные | 2 | 1 | 365,4 | 334,9 | 334,9 | 15,0 |  | 129462,00 | - | - | - | 129462,00 | 354,30 | 474,4 | 09.2017 |
| 5 |  | г. Холм, ул. Р.Люксембург, д. 23 | 1972 | - | кирпичные | 2 | 2 | 557,2 | 505,8 | 505,8 | 23,0 |  | 217717,00 | - | - | - | 217717,00 | 390,73 | 474,4 | 10.2017 |
| 6 |  | г. Холм, ул. Советская, д. 2а | 1966 | - | кирпичные | 2 | 2 | 419,8 | 367,8 | 320,0 | 12,0 |  | 199137,00 | - | - | - | 199137,00 | 474,36 | 474,4 | 11.2017 |
| 7 |  | г. Холм, ул. Р.Люксембург, д. 27 | 1979 | - | кирпичные | 2 | 2 | 812,0 | 732,4 | 732,4 | 40,0 |  | 231652,00 | - | - | - | 231652,00 | 285,29 | 474,4 | 12.2017 |

| II. Реестр многоквартирных домов по видам работ, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Холмского муниципального района, на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД1 | Стоимость капитально-го ремонта всего | Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды работ, установленные нормативным правовым актом Новгородской области |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт внутридо- мовых инженер-ных систем | Ремонт или замена лифтового оборудо-вания |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепле-ние фасадов | Переустрой-ство невентили-руемой крыши на вентили-руемую крышу, устройство выходов на кровлю | Установка коллектив-ных (общедо-мовых ПУ3 и УУ4) | Другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по Холмскому муниципальному району |  | 1360515,00 | 1234641,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125874,00 | - |
| 1 | г. Холм, ул. Зиновьева, д. 4 | 231652,00 | 213670,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17982,00 | - |
| 2 | г. Холм, ул. Октябрьская, д. 48/2б | 127604,00 | 109622,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17982,00 | - |
| 3 | г. Холм, ул. Профсоюзная, д.3 | 223291,00 | 205309,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17982,00 | - |
| 4 | г. Холм, ул. Р.Люксембург, д. 21 | 129462,00 | 111480,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17982,00 | - |
| 5 | г. Холм, ул. Р.Люксембург, д. 23 | 217717,00 | 199735,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17982,00 | - |
| 6 | г. Холм, ул. Советская, д. 2а | 199137,00 | 181155,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17982,00 | - |
| 7 | г. Холм, ул. Р.Люксембург, д. 27 | 231652,00 | 213670,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17982,00 | - |

| III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Холмского муниципального района, на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД1 | Количество жителей, зарегистри-рованных в МКД1 на дату утверждения Программы | Количество МКД1 |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал 2017 | II квартал 2017 | III квартал 2017 | IV квартал 2017 | всего | I квартал 2017 | II квартал 2017 | III квартал 2017 | IV квартал 2017 | всего |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по Холмскому муниципальному району |  | 3831,40 | 164 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 231652,00 | 480357,00 | 648506,00 | 1360515,00 |
| 1 | г. Холм, ул. Зиновьева, д. 4 | 827,50 | 43 | - | 1 | - | - | - | - | 231652,00 | - | - | 231652,00 |
| 2 | г. Холм, ул. Октябрьская, д. 48/2б | 320,00 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 127604,00 | - | 127604,00 |
| 3 | г. Холм, ул. Профсоюзная, д.3 | 529,50 | 24 | - | - | 1 | - | - | - | - | 223291,00 | - | 223291,00 |
| 4 | г. Холм, ул. Р.Люксембург, д. 21 | 365,40 | 15 | - | - | 1 | - | - | - | - | 129462,00 | - | 129462,00 |
| 5 | г. Холм, ул. Р.Люксембург, д. 23 | 557,20 | 23 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 217717,00 | 217717,00 |
| 6 | г. Холм, ул. Советская, д. 2а | 419,80 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 199137,00 | 199137,00 |
| 7 | г. Холм, ул. Р.Люксембург, д. 27 | 812,00 | 40 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 231652,00 | 231652,00 |