АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 августа 2016 года № 501

г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-2018 годы»

# В целях приведения муниципальной программы в соответствие с Решением Совета депутатов Холмского городского поселения от 28.07.2016 № 35 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Холмского городского поселения от 21.12.2015 № 18 «О бюджете Холмского городского поселения на 2016 год», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского городского поселения на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 13 ноября 2015 года № 669:

1.1. В пункте 4 Паспорта программы строку 1.2.2. изложить в следующей редакции:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.2. | Изготовление технических паспортов на участки автомобильных дорог общего пользования (км) | 0 | 0,21 | 0,225 |

1.2. Дополнить пункт 4 Паспорта программы строкой 1.2.3. следующего содержания:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.3. | Изготовление технических планов на объекты дорожного хозяйства (штук) | 1 | 0 | 0 |

1.3. Изложить Раздел III «Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава муниципального района | В.И. Саляев |
| --- | --- |

- Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной програм-мы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | отдел | 2017-2018 годы | 1.1.1. 1.1.2. | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 0 | 874 | 872 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 0 | 44 | 44 |
|  |  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 0 | 830 | 828 |
| 2 | Проведение инженерных изысканий, разработка проектов или сметных расчетов стоимости работ, технический надзор |  | отдел | 2016-2018 годы | 1.1.1. 1.1.2. | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 0 | 33 | 36 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 0 | 33 | 36 |
|  | Итого |  |  |  |  | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 0 | 907 | 908 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 0 | 77 | 80 |
|  |  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 0 | 830 | 828 |
| Задача 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Погашение кредиторской задолженности за работы по содержанию дорог, выполненные в 2015 году, за счет субсидии |  | отдел | 2016-2018 годы | 1.2.1 | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 121,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 21,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 99,5 |  |  |
| 2 | Содержание дорог в летний период |  | отдел | 2016-2018 годы | 1.2.1 | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 90 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 90 | 95 | 95 |
|  |  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 0 | 5 | 5 |
| 3 | Зимнее содержание дорог и тротуаров |  | отдел | 2016-2018 годы | 1.2.1. | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 579,7 | 800 | 800 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 384,7 | 735 | 710 |
|  |  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 195 | 65 | 90 |
| 4 | Проведение технической инвентаризации автомобильных дорог и дорожных сооружений |  | отдел | 2016-2018 годы | 1.2.2. 1.2.3. | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 7 | 34 | 35 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 7 | 34 | 35 |
| 5 | Углубление и чистка водоотводящих канав |  | отдел | 2016-2018 годы | 1.2.1. | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 0 | 110 | 121 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 0 | 110 | 121 |
| 6 | Обследование моста через реку Ловать в г. Холме |  | отдел | 2016 | 1.2.1. | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 125 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 125 | 0 | 0 |
| 7 | Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок шелушения. выкрашивания и других дефектов) асфальтно-бетонных покрытий дорог |  | отдел | 2016-2018 годы | 1.2.1. | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 1063,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 485,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 578,5 |  |  |
| 8. | Ремонт тротуаров |  | отдел | 2016 | 1.2.1. | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч | 83,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 83,3 |  |  |
| 9. | Ремонт трубопереездов |  | отдел | 2016 | 1.2.1 | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч | 43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 43 |  |  |
| 10. | Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 11 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 2124 | 1044 | 1056 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 1251 | 979 | 966 |
|  |  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 873 | 65 | 90 |
| Задача 3. Создание условий для безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования | отдел |  | 2016 год | 2.1.1. 2.1.2. | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 84 | 100 | 110 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 84 | 100 | 110 |
|  | Итого |  |  |  |  | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 2208 | 2051 | 2074 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Холмского городского поселения | 1135 | 1156 | 1156 |
|  |  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 873 | 895 | 918 |