проект

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском района на 2014-2016 годы и на плановый период до 2019 года»
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском района на 2014-2016 годы и на плановый период до 2019 года», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 08.11.2013 № 896:
1.1. Пункт 4 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции: 
«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

	№ п/п
	Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя
	Значение целевого показателя по годам

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Цель: гарантированное обеспечение сбалансированной потребности населения района в чистой воде, при последовательном осуществлении мер по рационализации водопользования, улучшению состояния и восстановлению водных объектов и их экосистем
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Задача: обеспечение населения района водой надлежащего качества 
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Показатель: доля населения района, потребляющего питьевую воду надлежащего качества, %
	64
	64
	64
	69
	72
	74

	1.1.2.
	Показатель: износ сетей водопровода в Заручеевской части города Холма
	80
	80
	80
	40
	40
	40


1.2. Пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:
«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

	Год
	Источник финансирования

	
	бюджет муниципального района
	федеральный бюджет
	областной бюджет


	бюджет Холмского городского поселения
	бюджеты поселений
	внебюджетные средства
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2014
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0

	2015
	25
	0
	0
	0
	
	0
	25

	2016
	5
	0
	0
	0
	
	0
	5

	2017
	50
	0
	0
	0
	
	0
	50

	2018
	50
	0
	0
	0
	
	0
	50

	2019
	50
	0
	0
	0
	
	0
	50

	ВСЕГО
	180
	0
	0
	0
	
	0
	180


1.3. Пункт 7 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:

«7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы к концу 2019 года:
	№ п/п
	Наименование

показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	1.
	Доля населения района, потребляющего питьевую воду надлежащего качества
	%
	74

	2.
	Износ сетей водопроводной сети 
	%
	40


1.4. Мероприятия муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции: 
Приложение № 1 
к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Срок реализации
	Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)
	Источник финансирования
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача: обеспечение населения района водой надлежащего качества
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Содержание нецентрализованных источников питьевого водоснабжения
	Администрация Холмского муниципального района 
	2016 г.-2019 г.
	1.1.1.
	средства местного бюджета


	0


	0


	5


	0
	50
	0

	1.2.
	Строительство колодца в населенных пунктах  Морховского сельского поселения, не имеющих централизованного водоснабжения
	Администрация Холмского муниципального района 
	2019 г.
	1.1.1.
	средства местного бюджета


	0
	25
	0
	0
	0
	50

	1.3.
	Строительство водопроводной сети в Заручеевской части города Холма
	Администрация Холмского муниципального района 
	2017 г.
	1.1.2.
	средства местного бюджета
	0
	0
	0
	50
	0
	0


2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Проект завизировал главный специалист 
отдела по вопросам жизнеобеспечения

и строительства Администрации района                                            А.Ю. Лебедева

Лист согласования прилагается
