АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 сентября 2017 года № 601

г. Холм

О внесении изменений в постановление Администрации района

от 28.02.2017 № 70

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмского городского поселения и улучшения их транспортно - эксплуатационного состояния, Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Холмского муниципального района от 28.02.2017 № 70 «Об утверждении плана осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Холмского городского поселения в 2017 году за счет субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов», изложив приложение к постановлению в новой редакции.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава муниципального района | В.И. Саляев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

района от 18.09.2017 № 601

План

осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Холмского городского поселения в 2017 году за счет субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов

| № пп | Вид работ |  | Сроки производства работ (начало - ввод) |  | Объемы работ, км/кв.м |  | Объем финансиро-вания, руб. |  | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства субсидии, руб. |  | Средства бюджета городского поселения, руб. |  |  |
| 1. | Проектные работы реконструкции дорог |  |  |  |  |  | 300000 |  | 285000 |  | 15000 |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта реконструкции участка ул. Калитина в г. Холме от дома № 16 до дома № 30 с устройством тротуаров (пешеходных дорожек) |  | С 03.04.2017 по 25.12.2017 |  | 0,25/1750 |  | 300000 |  | 285000 |  | 15000 |  |  |  |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог |  |  |  | 0,135/946 |  | 600000 |  | 570000 |  | 30000 |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт и асфальтирование ул. Урицкого от дома № 47/32 до дома № 53 А г. Холм |  | 01.09.2017 по 31.10.2017 |  | 0,135/946 |  | 600000 |  | 570000 |  | 30000 |  |  |  |
| 3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – всего |  | С 01.06.2017 по 31.12.2017 |  | 33,2/218140 |  | 934000 |  | 887000 |  | 47000 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 1834000 |  | 1742000 |  | 92000 |  |  |  |