Уважаемые граждане,  в целях повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества, а также повышения прозрачности деятельности органов местного самоуправления Администрации Холмского муниципального района проводит публичное обсуждение проекта муниципальной программы «Комплексное развитие социальной  инфраструктуры Холмского городского поселения на 2018-2030 годы».

Срок обсуждения проекта муниципальной программы один месяц с момента опубликования.

Просим Вас направлять замечания и предложения на адрес электронной почты: admh_oumi@mail.ru

При необходимости можно связаться  с Прокофьевой Татьяной Александровной по телефону: 8 (816-54)  59497.

Доводим до Вашего сведения, что письменные замечания и предложения к проекту муниципальной программы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В письменном обращении в обязательном порядке Вы должны указать:

- наименование органа местного самоуправления, в который направляется письменное обращение;

- фамилия, имя, отчество;

- почтовый адрес, по которому может быть направлен ответ;

- суть замечаний и предложений.

Письменные замечания и предложения к проекту муниципальной программы принимаются Администрацией Холмского муниципального района до даты окончания обсуждения проекта муниципальной программы.

Письменные замечания и предложения к проекту муниципальной программы, поступившие после срока завершения проведения публичного обсуждения проекта административного регламента, рассмотрению не подлежат.

| № п/п | Наименование документа | Дата начала обсуждения проекта | Дата окончания обсуждения проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Холмского городского поселения на 2018-2030 годы» | 01.09.2017 | 30.09.2017 |

ПРОЕКТ

Российская   Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ № ____

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Холмского городского поселения на 2018-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городского округа», Уставом Холмского муниципального района, Генеральным планом Холмского городского поселения Холмского муниципального района Новгородской области, утверждённым решением Думы Холмского муниципального района от 18.02.2011 № 43, Местными нормативами градостроительного проектирования на территории  Холмского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Холмского городского поселения от 29.05.2015   № 219, Администрация Холмского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Холмского городского поселения на 2017-2030  годы.

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект подготовил и завизировал:

| Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике |  | Т.А.Прокофьева |
| --- | --- | --- |

Лист согласования прилагается.

Утверждена

постановлением Администрации Холмского муниципального района от__  №__

Муниципальная программа Холмского муниципального района

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры  Холмского городского поселения на 2018-2030 годы»

1.Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа Холмского муниципального района «Комплексное развитие социальной инфраструктуры  Холмского городского поселения на 2018-2030 годы»  (далее - муниципальная программа).

2. Основание  для  разработки  Программы:

- п. 8 ч. 2 ст. 8 Градостроительного кодекса РФ;

- постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Генеральный план Холмского городского поселения Холмского муниципального района Новгородской области, утверждённый решением Думы Холмского муниципального района от 18.02.2011 № 43;

- Местные нормативы градостроительного проектирования на территории  Холмского городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Холмского городского поселения от 29.05.2015   № 219

3.Заказчик программы:

Администрация Холмского муниципального района Новгородской области,

175270, Российская Федерация, Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, дом 2.

4.Разработчик Программы:

Администрация Холмского муниципального района Новгородской области,

175270, Российская Федерация, Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, дом 2.

5. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Холмского муниципального района в лице заместителя Главы по социальным вопросам (далее –заместитель главы).

6. Соисполнители муниципальной программы:

комитет финансов Администрации муниципального района;

комитет социальной защиты Администрации  муниципального района;

отдела образования Администрации муниципального района,

отдела культуры Администрации муниципального района;

отдел по вопросам жизнедеятельности и строительства Администрации муниципального района

отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района;

подрядные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий муниципальной программы на конкурентной основе

7.Цели, задачи и целевые показатели Программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |
|  | Цель. Развитие социальной инфраструктуры Холмского городского поселения для повышения качества жизни населения на территории Холмского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Повышение комфортности учреждений социальной сферы на территории Холмского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число капитально отремонтированных учреждений социальной сферы, кол-во объектов |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Проектирование реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории Холмского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов социальной инфраструктуры , штук |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Реконструкция объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество реконструированных объектов социальной инфраструктуры, штук |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

8.Сроки реализации муниципальной программы:

2018-2030 годы.

9.Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Област- ной бюджет | Федераль- ный бюджет |  |  | Вне- бюд-жетные средства | Всего |
|  |  |  | Бюджет района | Бюджет поселения |  |  |
| 2018 | 10350 |  | 150 |  |  | 10500 |
| 2019 | 10350 |  | 150 |  |  | 10500 |
| 2020 | 9850 |  | 150 |  |  | 10000 |
| 2021 | 1350 |  | 650 |  |  | 2000 |
| 2022 | 0 |  | 500 |  |  | 500 |
| 2023 | 4500 |  | 500 |  |  | 5000 |
| 2024 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 2025 | 0 |  | 500 |  |  | 500 |
| 2026 | 0 |  | 500 |  |  | 500 |
| 2027 | 0 |  | 500 |  |  | 500 |
| 2028 | 0 |  | 500 |  |  | 500 |
| 2029 | 1800 |  | 200 |  |  | 2000 |
| 2030 | 1800 |  | 200 |  |  | 2000 |
| Всего: | 40000 |  | 4500 |  |  | 44500 |

10. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Реализация Программы обеспечит:

-достижение нормативной доступности и обеспеченности объектами инфраструктуры жителей  Холмского городского поселения в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и массового спорта;

- сохранение культурно-исторического наследия на территории   Холмского городского поселения.

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

1.1. Описание социально-экономического состояния Холмского городского поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории  Холмского городского поселения.

Холмское городское поселение является центром Холмского муниципального района Новгородской области.

Географическая площадь территории поселения составляет 859га.

Территория Холмского городского поселения входит в состав территории Холмского муниципального района Новгородской области, расположена в центральной его части.

Граница муниципального образования Холмского городского поселения была установлена Областным законом Новгородской области от 02.12.2004 г. №353-ОЗ « Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Холмского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определение административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений». (Принят Постановлением Новгородской областной Думы от 24.11.2004 №860-III ОД).

Город Холм находится почти на середине автомагистрали Новгород — Великие Луки, в двухстах километрах от каждого из этих городов. Холм связан прямым автобусным сообщением с Великим Новгородом и Санкт - Петербургом (через Старую Руссу).

Железнодорожное  сообщение на территории района отсутствует.

Расстояние до ближайших железнодорожных станций:  85 км от ж/д станции Локня Псковской области  (на линии Великие Луки-Дно) и  80 км от станции Старая Русса Новгородской области .

До  железнодорожной станции Локня регулярное автобусное сообщение отсутствует.

До  железнодорожной станции Старая Русса имеется регулярное автобусное сообщение (3 раза в день).

Внешние связи города Холм осуществляются по следующим  автодорогам регионального значения:

Шимск-Старая Русса- Невель III технической категории (участок  Поддорье – Холм IV технической категории) с асфальто - бетонным покрытием. Дорога  связывает Холм с центрами соседних районов и областным центром на севере, а также с Псковской областью и далее с республикой Беларусь на юго-западе.

Холм – Марево – Демянск – IV технической категории.

Холм - Морхово – IV технической категории.

Численность населения  Холмского городского поселения по данным Новгородстата  на 01.01.2017 года составила 3493 человека.

Сведения по возрастному составу населения поо Холмскому городскому поселению за 2015 год:

|  | Численность на 01.01.2016, человек | % к общей численности |
| --- | --- | --- |
| Всего по г. Холм | 3493 | 100 |
| в том числе |  |  |
| моложе трудоспособного | 676 | 19,4 |
| Из них |  |  |
| 0 до 7 лет | 351 | 10,0 |
| от 7 лет до 18 лет | 414 | 11,8 |
| трудоспособном | 1705 | 48,8 |
| старше трудоспособного | 1112 | 31,8 |

Возрастная структура населения остается неблагоприятной, численность детей и подростков до 18 меньше, чем лиц пенсионного возраста.

Удельный вес трудоспособного населения в общей численности населения в 2015 году составил 48,8  %.

На территории Холмского городского поселения производственную деятельность ведут 9 предприятий: ООО «Холмская лесоторговая компания», ООО «Сигма-Холм», ООО «Холмтехлес», ООО «Аукцион», ООО «ТОРГЛЕСОПТ», ООО «Холм Леспром», НОАУ «Холмский лесхоз», ООО «Холмлес», ООО «ЛесДорСтрой». Все предприятия, кроме НОАУ «Холмский лесхоз», относятся к малым предприятиям.

Наиболее крупные из них: ООО «Холмская лесоторговая компания» - 59 человек (директор Макке Н.П.), ООО «Сигма-Холм» - 25 человек (директор Павлов В.Л.).В поселении работают предприятия ООО «Рута», ООО «Дружба», цех деревообработки ЗАО «Боровичи - мебель», занимающиеся переработкой леса.

Сельское хозяйство представлено, в основном, личными подсобными хозяйствами, ориентированными на производство молочно-мясной продукции и выращивание зерновых культур и картофеля.

Сеть предприятий торговли Холмского городского поселения достаточно стабильна. Общее количество предприятий торговли по состоянию на 1июля 2017  года  – 37 торговых объекта, из них: 2 торговых павильонов, 1 киоск, 2 аптеки.  В   г. Холме расположены магазины федеральных торговых сетей     Пятерочка, Магнит, Великолукский мясокомбинат.

Обеспеченность торговыми площадями в Холмском городском поселении  на 01.06.2017 года составила 813,23 кв. м  на 1000 жителей.

Кроме того, на территории Холмского городского поселения функционирует универсальная ярмарка (по пятницам) на 150 торговых мест.

Социальная сфера Холмского городского поселения представлена областными и муниципальными учреждениями образования, здравоохранения, социальной зашиты, культуры, физической культуры и спорта.

Территорию жилой функциональной зоны занимает индивидуальная и малоэтажная жилая застройка. Жилой фонд на территории Холмского городского поселения представлен в основном одноэтажными деревянными домами на 1–2 семьи с приусадебными участками.

Следует отметить, что количество трудоспособного населения уменьшается, и как результат – численность работающего населения. В связи со сложной экономической обстановкой в Холмском муниципальном районе, в перспективе не ожидается значительного повышения численности населения, занятого в экономике.

Градостроительная деятельность в границах Холмского городского поселения осуществляется в соответствии с генеральным планом Холмского городского поселения до 2030 года и  правилами землепользования и

землепользования и застройки Холмского городского поселения.

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Холмского городского поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения Холмского городского поселения услугами в областях образования, культуры, здравоохранения,  социальной защиты, физической культуры и массового спорта

В Холмском городском поселении присутствует полный состав необходимой социальной инфраструктуры – учреждения образования (дошкольного,  среднего, дополнительного), учреждения здравоохранения, культуры, физкультуры и массового спорта.

1.2.1   Технико-экономические параметры существующих объектов  культуры

Предоставление услуг населению Холмского городского поселения в сфере культуры  осуществляют:

Муниципальное автономное учреждение культуры «Холмский центр культуры и досуга»;

Филиал Муниципального автономного учреждения культуры «Холмский центр культуры и досуга» «Музей истории Холмского района»;

Филиал Муниципального автономного учреждения культуры «Дом народного творчества Холмского района»;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Межпоселенческая библиотечная система» Холмского муниципального района и его филиалы: Центральная районная библиотека;  Детская библиотека.

Сведения об учреждениях культуры представлены в таблице:

| Наименование и адрес объекта | Форма собственности | Площадь кв. м | Материал (кирпич/ дерево/…) | Состояние | Наполняемость/ загруженность (мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |
| Центральная районная библиотека, г. Холм, ул. Советская, д. 10 | муниципальная | 370,0 | кирпич | удовлетворительное | 48 |
| Холмская детская библиотека, г. Холм, ул. Советская, д. 10 | муниципальная | 280,0 | кирпич | удовлетворительное | 50 |
| Музеи |  |  |  |  |  |
| Филиал МАУК «Холмский ЦКД» «Музей истории Холмского района», г.Холм, ул. Октябрьская, д. 16а | муниципальная | 190,3 | дерево | удовлетворительное | 20 |
| Культурно-досуговые |  |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Холмский центр культуры и досуга», г.Холм, ул.Октябрьская, д.49 | муниципальная | 358 | кирпич | удовлетворительное | 238 |
| Филиал Муниципального автономного учреждения культуры «Дом народного творчества Холмского района» | муниципальная | 161,8 | кирпич | удовлетворительное | 50 |
| Детские школы искусств |  |  |  |  |  |
| МБУДО "Холмская школа искусств» г.Холм ул.Октябрьская, 88 | муниципальная | 444,6 |  | удовлетворительное | 150/136 |

В культурно - досуговых учреждениях 24 формирования, занимается в них 483 человека.

На базе МАУК «Холмский ЦКД» работают  шесть коллективов имеющих звание «народный», это:

- хор «Ветеранов»;

- хор «Русская душа»;

- фольклорный ансамбль «Ловатяночка»;

- самодеятельный коллектив «Эстрадная студия «Диамант»;

-детский образцовый хореографический ансамбль «Мозаика»;

- самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Ягодиночка».

Также работают творческие коллективы и клубные объединения: танцевальный коллектив «Вдохновение», детский танцевальный коллектив «Штамп», вокальная группа «Холмские сударушки», клуб для людей старшего поколения «Золотой возраст», клуб по интересам «Калейдоскоп», детский театральный коллектив  «Радуга», клуб по интересам «Игра».

Народные и творческие коллективы являются постоянными участниками многих районных, межрайонных, областных, межрегиональных фестивалей и конкурсов.

МАУК «Холмский ЦКД» строит свою деятельность по различным формам работы, это: концертные, тематические и игровые программы, театрализованные представления, конкурсы, фестивали, вечера отдыха и т.д. В  числе ведущих направлений в работе учреждений культуры района занимает работа по сохранению народных традиций: праздники деревень, праздники народного календаря.

Дом народного творчества Холмского района ведет свою работу по трем направлениям: рукоделие для детей и взрослых, художественная керамика и художественная резьба по дереву. Для дошкольников и младших школьников созданы кружки и клубы по интересам: «Солнышко», «Маленькие мастера», «Умелые ручки». Для людей с ограниченными возможностями работает клуб «Надежда», а для молодых семей клуб «7я».

В ДНТ оформлены выставки декоративно-прикладного искусства, комната крестьянского быта. С 2000 года начал свое существование музей музыкальных инструментов - это самая большая и уникальная коллекция в Северо-Западной части России. В 2017 году в музее располагается уже 87 музыкальных инструментов (гармони, баяны, аккордеоны, балалайки и др.).

В 2016 году для улучшения условий проведения кружковой работы с детьми Дом народного творчества из деревянного здания с печным отоплением переведен в  кирпичное здание с центральным отоплением.

Музей истории Холмского района комплексного плана, его экспозиция отражает историю конкретного региона (Холмский район). В музее четыре зала: 1) "Из истории Холмской земли»; 2) "Комната крестьянского быта"; 3) "Зал Боевой Славы"; 4) "Современный Холм".

I зал. «Из истории Холмской земли».

Экспозиция отражает историю возникновения и развития Холма с XII века и до Великой отечественной войны.

II зал. «Комната крестьянского быта».

Здесь представлены экспонаты, отражающие быт крестьян Холмского района на рубеже XIX-XX вв.

III зал.  «Зал Боевой Славы».

Зал Боевой Славы даёт представление об истории оккупации Холма и Холмского района и формирования 1-го Холмского партизанского отряда. Фотохроника партизанской жизни, листовки и газеты рассказывают о Партизанском крае, который существовал в полосе Северо-Западного фронта с августа 1941 года и других партизанских отрядах.

Ряд стендов прослеживает историю боёв за Холм соединений и частей 3-й Ударной армии Северо-Западного фронта (с 22 января 1942 года – Калининского фронта). Войска 3-й Ударной в январе-феврале 1942 года участвовали в Торопецко-Холмской и Демянской наступательных операциях.

Ведущая тема экспозиции – противостояние русских и немецких войск под Холмом. Используя редкие документы и фотографии, поступившие в музей в последнее десятилетие, авторы новой экспозиции отразили взгляд обеих воюющих сторон на историю оккупации и боёв за Холм.

IV зал. «Современный Холм».

В четвертом зале музея посетители могут ознакомиться с историей послевоенного Холма, а также с экспозициями, посвящёнными нашим землякам, воевавшим в Афганистане и Чечне.

Большой популярностью у посетителей пользуются стенды, посвященные истории Рдейского заповедника и Рдейской пустыни.

При музее с апреля 2016 года открылся отдел «Ремесленно-бытовая культура Холмского района», где представлены ремесленно-прикладные предметы быта крестьян.

Для людей среднего и старшего возраста работают три клуба: «Холмитяне», «Сударушка», «Рукодельные посиделки», а для детей школьного возраста  2 патриотических клуба: «Патриот» и «Память».

Музей расположен в деревянном, приспособленном здании, имеющихся помещений недостаточно для размещения имеющихся материалов.

Книжный фонд библиотек по состоянию на 01.01. 2017 года  составляет 37530  экземпляров. По библиотечному фонду  процент обеспеченности читательских мест и книжного фонда превышает нормативный в несколько раз.

В 2010 году проведен  ремонт здания  библиотеки МУК «Межпоселенческая библиотечная система» (МУК МБС),  в 2014 году  построена новая входная группа в здание.

В 1964 году в Холме была открыта детская музыкальная школа. В 1994 году она преобразована в Школу искусств.

Холмская школа искусств является центром музыкальной культуры города, где проходят концерты, творческие вечера, школьные праздники, в фойе Школы действует выставка работ учащихся художественного отделения.

На 5 отделениях школы искусств –хоровом, хореографическом, фортепианном, художественном и театральном, обучается 136 учащихся.

Учащиеся Школы искусств являются участниками и победителями  районных, областных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, выставок, активно участвуют в культурной жизни города.

Норматив обеспеченности библиотеками следующий: «Сельские массовые библиотеки при численности обслуживаемого населения  более 2 и до 5 тыс. населения – 5 – 6 тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел, 4-5 читательских мест.»

Для учреждений культуры типа музей допускается иметь 1 объект на поселение.

Для учреждений культуры клубного типа норматив обеспеченности: 100 мест на 1 тыс. чел. для сельского поселения с численностью населения от 2 до 5 тыс. чел.

Помещения для культурно- массовой работы, досуга и любительской деятельности – 50 – 60 кв. м общей площади из норматива на 1000 жителей.

Норматив обеспеченности места  в специализированных детски учреждениях, музыкальные,    искусств, художественные)   - 15 мест на 1 тыс. жителей.

Существующая сеть учреждений клубного типа, библиотек полностью обеспечивает потребности населения в услугах учреждений клубного типа и организации библиотечного обслуживания, кроме  наличия мест в Домах культуры.

За последние 5 лет  в здании районного Дома культуры произведена замена окон,   частичный ремонт крыши, построена новая входная группа.

Уровень обеспеченности населения Холмского городского поселения услугами в области культуры представлен в таблице:

| № п/п | Объекты | Наименование расчетного показателя объекта местного значения, единица измерения | Значение расчетного показателя объекта местного значения (норматив), единица измерения | Значение нормативного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами на 2017 год | Пропускная способность объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании (факт) | Вывод по результатам оценки соответствия нормативам градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В области культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы, дома культуры | Число мест в расчете на 1000 человек | 100 | 348 | 308 | 88,2% |
| 2 | Помещения для организации досуга населения | Число мест в расчете на 1000 человек | 60 | 209 | 519,8 | Превышение |
| 3 | Библиотеки | количество объектов или количество единиц хранения/количество чит. мест на 1 тыс. чел. | 5-6 тыс. томов/4-5 чит. мест | 17,5-21 тыс. томов / 14-17 чит. мест | 2 объекта 37,5 тыс. томов/98 чит. места | Превышение |
| 4. | Школа искусств | Число мест в расчете на 1000 человек | 15 | 52 | 150 | Превышение |
| 5. | Музей в расчете на поселение | объект | 1 | 1 | 1 | Соответствие |

Дополнительного строительства объектов культуры для нормативной обеспеченности населения Холмского городского поселения не требуется.

Планируется  оборудование дополнительного зала в Доме народного творчества на 40 мест в 2020 году.

Вместе с тем в перспективе  в 2025-206 году потребуется капитальный ремонт здания районного Дома культуры.

1.2.2.  Технико-экономические параметры существующих объектов физической культуры и спорта

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из 11 объектов физической культуры и спорта — сооружений общеобразовательного учреждения и объектов сети общего пользования, в том числе: плоскостные спортивные сооружения – 7, спортивные  залы – 3,  приспособленные помещения – 1.

Предоставление услуг населению г.Холма в сфере физической культуры и спорта осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение  «Физкультурно-оздоровительный комплекс» г.Холма.

Сведения об объектах физической культуры и  спорта представлены в таблице:

| Наименование и адрес объекта | Форма собственности |  | Площадь | Материал (кирпич/ дерево/…) | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |
| Спортивный зал МБУ «Физкультурно оздоровительный комплекс», г.Холм ул. Кооперативная д.27г |  | муниципальная | 432 24х18 | кирпич | удовлетворительное |
| Спортивный зал МАОУСОШ г.Холма г.Холм ул. Октябрьская д.66 |  | муниципальная | 162 9х18 | кирпич | удовлетворительное |
| Спортивный зал МАОУДО «Центр дополнительного образования» г.Холма г.Холм ул. Октябрьская д.88 |  | муниципальная | 162 9х18 | кирпич | удовлетворительное |
| Приспособленные помещения |  |  |  |  |  |
| Под тренажерный зал, МАОУДО «Центр дополнительного образования» г.Холма Г.Холм ул. Октябрьская д. | муниципальная |  | 4.4х14.9 64 | кирпич | удовлетворительное |
| Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| Волейбольная площадка (в городском парке г. Холма) | муниципальная |  | 9х18 162 |  | удовлетворительное |
| Волейбольная площадка (на территории воинской части) г.Холм, ул. Панфиловцев | федеральная |  | 9х18 162 |  | удовлетворительное |
| Баскетбольная площадка ( в городском парке г. Холма) | муниципальная |  | 14х26 364 |  | удовлетворительное |
| Спортивная площадка ГТО г.Холм ул. Октябрьская д.88 | муниципальная |  | 600 кв. м |  | удовлетворительное |
| Спортивная площадка МАОУ СОШ г.Холм ул. Октябрьская д.66 | муниципальная |  | 40х60 2400 |  | удовлетворительное |
| Спортивная площадка ГТО Г.Холм ул. Октябрьская д.88 | муниципальная |  | 600 кв. м |  | удовлетворительное |
| Футбольное поле Г.Холм Пасад | муниципальная |  | 9800 кв. м |  | удовлетворительное |

Здание ФОКа требует проведения реконструкции.

Уровень обеспеченности населения Холмского городского поселения услугами в области физической культуры и спорта представлен в таблице:

| № п/п | Объекты | Наименование расчетного показателя объекта местного значения, единица измерения | Значение расчетного показателя объекта местного значения (норматив), единица измерения | Значение нормативного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами на 2017 г. | Пропускная способность объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании (факт) | Вывод по результатам оценки соответствия нормативам градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В области спорта и физической культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | кв. м на 1000 человек | 350 | 1222,55 | 820 | 67% |
| 2 | Плоскостные сооружения | кв. м на 1000 человек | 1950 | 6811,35 | 14088 | В 2,1 раза |
| 3 | Крытые бассейны общего пользования | кв. м зеркала воды на 1000 человек | 75 | 262 | - | не соответствие |

Обеспеченность населения Холмского городского поселения спортивными залами (согласно нормативам) – 67%, бассейн отсутствует.

Обеспеченность плоскостными сооружениями превышает  норматив в 2,9 раза.

Вместе с тем, в  г.Холм постоянно проводится большое количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в том числе: Кросс наций, Лыжня России, День физкультурника.

В районе культивируются многие виды спорта, из них наиболее массовыми являются - волейбол, мини-футбол, настольный теннис, лыжные гонки.

Основными задачами в сфере физической культуры и спорта должны стать мероприятия по проведению ремонта существующих учреждений.

1.2.3. Технико-экономические параметры существующих объектов образования

На территории Холмского городского поселения  имеются следующие образовательные учреждения:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа» г.Холма»;

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» г.Холма;

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» г.Холма;

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  «Центр дополнительного образования» г.Холма.

В целом, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры в области образования - достаточная.

Сведения об учреждениях образования представлены в таблице:

| Наименование и адрес объекта | Форма собственности | Площадь | Материал (кирпич/ дерево/…) | Состояние | Наполняемость/ загруженность (мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения: |  |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад «Радуга» г.Холма г.Холм, ул.Октябрьская,д.44 | муниципальная | 1087,1 кв.м | кирпич | удовлетворительное | 140/155 |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» г.Холма г.Холм, ул.Набережная р.Ловать,д.15 | муниципальная | 779,4 кв.м | дерево | удовлетворительное | 161/94 |
| Дневные общеобразовательные школы: |  |  |  |  |  |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» г.Холма» г.Холма г.Холм, ул.Октябрьская,д.66 | муниципальная | 3304,3 кв.м | кирпич | удовлетворительное | 606/474 |
| Образовательные учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| МАОУДО "Центр дополнительного образования "г.Холма, г.Холм, ул.Октябрьская,д.88 | муниципальная | 466,9 к.м | кирпич | удовлетворительное | 130/164 |

Уровень обеспеченности населения Холмского городского поселения услугами в области образования представлен в таблице:

| № п/п | Объекты | Наименование расчетного показателя объекта местного значения, единица измерения | Значение расчетного показателя объекта местного значения (норматив), единица измерения | Значение нормативного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами на 2017 г. | Пропускная способность объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании (факт) | Вывод по результатам оценки соответствия нормативам градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В области образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | Число мест в образовательных организациях в расчете на 1000 чел. | 850 мест на 1000 детей | 298 | 301 | Соответствие |
| 2 | Общеобразовательные организации | Число мест в образовательных организациях в расчете на 1000 чел. | 85 мест на 100 детей | 352 | 606 | Соответствие |
| 3 | Организации дополнительного образования | Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования | 466,9 |  |  | Соответствие |

# В 2008 году  был капитально отремонтировано   высвободившееся  после закрытия  детского дома здание под спальный корпус № 1 детского  сада «Солнышко».

# В  2013 году   введено в эксплуатацию второе здание детского сада «Солнышко» на 50 мест.

В настоящее время имеется необходимость проведения капитального ремонта  всех инженерных сетей здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  "Детский сад  «Радуга» г.Холма, системы отопления     зданий МАОУДО "Центр дополнительного образования "г. Холма и  Муниципального  автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа» г.Холма».

Дополнительного строительства объектов  образования для нормативной обеспеченности населения Холмского муниципального района не требуется.

1.2.4. Технико-экономические параметры существующих объектов здравоохранения

Объекты здравоохранения в Холмском муниципальном районе относятся к Государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения ГОБУЗ «Холмская центральная больница», в связи с чем обязанности по содержанию объектов исполняются указанным учреждением.

Сеть  медицинских учреждений Холмского муниципального района включает в себя: стационар ГОБУЗ «Холмская ЦРБ», мощностью 12 коек круглосуточного стационара, 12 коек дневного стационара, амбулаторно-поликлиническое отделение, мощностью 200 посещений в смену.

На базе ГОБУЗ «Холмская ЦРБ» оказывается стационарная помощь по профилям: терапия, гинекология, хирургия, прием ведут   врачи-терапевты, хирург, офтальмолог (совместитель), акушер-гинеколог, врач УЗИ, врач фтизиатр, врач-рентгенолог, стоматолог, педиатр(совместитель), отоларинголог(совместитель).

Сведения об учреждениях здравоохранения представлены в таблице:

| Наименование и адрес объекта | форма собственности | Площадь | Материал (кирпич/ дерево/…) | Состояние | Наполняемость/ загруженность (мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| Больницы |  |  |  |  |  |
| Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Холмская ЦРБ" Новгородская обл., г.Холм Ул.Урицкого д. 47-а | государственная | 2025,5 | кирпич | удовлетворительное | Дневной стационар – 12 коек, круглосуточный – 12 коек, 200 посещений в смену |
| Аптеки |  |  |  |  |  |
| Аптека №17 ОАО "Новгородфармация" г.Холм ул..Октябрьская д.81 | частная | 178,9 | кирпич | удовлетворительное |  |
| Аптека ООО « Аптечный дом НВ» | частная | 40,8 | блоки | хорошее |  |

Уровень обеспеченности населения Холмкого городского поселения услугами в области здравоохранения представлен в таблице:

| № п/п | Объекты | Наименование расчетного показателя объекта местного значения, единица измерения | Значение расчетного показателя объекта местного значения (норматив), единица измерения | Значение нормативного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами на 2017 г. | Пропускная способность объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании (факт) | Вывод по результатам оценки соответствия нормативам градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | уровень обеспеченности, посещение в смену | 13,2 в смену на 1000 жителей | 46 | 200 | Соответствие |
| 2 | Стационары всех типов | койко-мест | 108,9 на10000 чел. | 38 | 24 | несоответствие |
| 2 | Аптеки |  |  | 174,6 | 219,7 | Соответствие |
|  |  | объект/кв. м | 50 кв. м на 1000 чел. |  |  |  |

Актуальной задачей системы здравоохранения Холмского муниципального района являются вопросы укрепления материально-технической базы ЛПУ, повышение эффективности использования оборудования и коечного фонда, увеличение объемов и повышение качества оказываемой первичной медицинской помощи через сохранение и развитие участково-амбулаторной службы, усиление профилактической работы с населением Холмского городского поселения.

1.2.6. Технико-экономические параметры существующих объектов  социальной зашиты населения.

Сведения об учреждениях  социальной защиты населения  представлены в таблице:

| Наименование и адрес объекта | форма собственности | Площадь | Материал (кирпич/ дерево/…) | Состояние | Наполняемость/ загруженность (мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения социальной защиты населения |  |  |  |  |  |
| Областное автономное учреждение социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» Новгородская область, г. Холм, ул. Комсомольская. д. 5/6 | государственная | 212,4 | дерево | удовлетворительное |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| Стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенное Новгородская область, г. Холм, ул. Новикова, д. 35, находится в стадии капитального ремонта. | государственная | 862,5 | кирпич | удовлетворительное |  |

В состав  Областного автономного учреждения социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» входят:

Отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям;

Отделение социального обслуживания на дому, приема граждан и предоставления срочных социальных услуг;

Стационарное отделение социального обслуживания граждан.

1

За 2016 год  обслужено человек:

отделением социального обслуживания на дому, приема граждан и предоставления срочных социальных услуг – 180;

отделением профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям – 460.

Уровень обеспеченности населения Холмского городского поселения услугами в социальной защиты представлен в таблице:

| № п/п | Объекты | Наименование расчетного показателя объекта местного значения, единица измерения | Значение расчетного показателя объекта местного значения (норматив), единица измерения | Значение нормативного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами на 2017 г. | Пропускная способность объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании (факт) | Вывод по результатам оценки соответствия нормативам градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В области социальной защиты населения. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексный центр социального обслуживания населения | уровень обеспеченности, ко-во организаций | 1 организация на 50 тысяч населения; рекомендуется на муниципальное образование создавать не менее 1 организации | 1 | 1 | Соответствие |

Здание, расположенное по адресу: г. Холм, ул. Комсомольская, д. 5/6, 1966 года постройки, нуждается в капитальном ремонте, а именно: подключении к сетям водопровода, к тепловым сетям или замене 8 печей, находящихся в аварийном состоянии, замене электропроводки.

ОАУСО «Холмский КЦ»  согласно проектно-сметной документации  с 2013 года  ведутся работы по капитальному ремонту здания стационарного отделения социального обслуживания граждан ОАУСО «Холмский КЦ» по адресу: г. Холм, ул. Новикова, д. 35

По проектной документации стоимость капитального ремонта здания стационарного социально – реабилитационного отделения 41,3 млн.руб.

На настоящий момент выполнены работы по ремонту кровли и перекрытия,   произведен ремонт полов, построены новые перегородки, установлены окна и входные двери,  выполнена прокладка трубопроводов канализации, установлено силовое оборудование и освещение.

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия объектов социальной инфраструктуры

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

Численность постоянного населения Холмского городского поселения на 01.01.2017 года составила 3445 человека, что составляет 64% от численности Холмского муниципального района.

Динамика численности населения Холмского городского поселения в разбивке по годам приведена в таблице:

| на 01.01.2012 (чел.) | на 01.01. 2013 (чел.) | на 01.01.2014 (чел.) | на 01.01.2015 (чел.) | на 01.01.2016 (чел.) | на 01.01.2017 (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3832 | 3829 | 3633 | 3552 | 3493 | 3445 |

В динамике численности населения Холмского городского поселения за весь период наблюдается убыль.

Улучшение демографической ситуации является стратегической целью, решение которой имеет кардинальное значение для перспектив социально-экономического развития Холмского городского поселения.

В качестве мер, направленных на повышение рождаемости, снижение смертности и общее улучшение демографической обстановки, относятся:

- поощрение более высокой рождаемости через экономические, социальные воздействия;

- применение мер адаптации в условиях сокращения и старения населения, а именно принятие мер по созданию условий для продления трудовой деятельности и благополучной жизни пожилых людей, так как сохранение населения – одна из форм демографического роста;

- совершенствование медицинского обслуживания матери и ребенка.

В перспективе, к 2021 и 2031 годам численность населения Холмского городского поселения против показателей 2016 года может остаться на том же уровне. Такой вариант изменения численности возможен при развитии пессимистичного сценария, при оптимистичном – численность может несколько увеличиться.

Жилищный фонд Холмского городского поселения по состоянию на 01.01.2017 года составляет 97,9 тыс. кв. м. В структуре жилищного фонда многоквартирная застройка – 38 %, индивидуальная жилая застройка – 62 % . Площадь, находящаяся в муниципальной собственности составляет 8,4 тыс. кв. м., частной – 89,5 тыс. кв. м. Наличие ветхого жилого фонда представлено в таблице: Наименование показателей; Ветхий жилищный фонд. Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м; 2,9. из нее: в жилых домах (индивидуально-определенных зданий); 1,8. в многоквартирных жилых домах; -. Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), ед.; 20. Число многоквартирных жилых домов, ед.; -. Число проживающих, чел.; 79. из них: в многоквартирных жилых домах; -. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Холмского городского поселения, составила 22.2 кв. м. В Холмском городском поселении отмечается низкий уровень оснащенности всеми централизованными видами коммунальной инфраструктуры. Учитывая прогнозируемое сохранение численности населения, а также необходимость переселения из ветхого жилья на время капитальных ремонтов, реконструкций и полной перестройки ветхих жилых зданий, можно сделать вывод, что существует необходимость в муниципальном жилищном строительстве и улучшение показателей по степени благоустройства жилья. Планируемые показатели могут быть достигнуты в основном за счет строительства индивидуальных жилых домов.

1.4. Оценка нормативно-правовой  базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Холмского городского поселения разработана в целях реализации положений заложенных в Генеральном плане Холмского городского поселения на период действия до 2030 года,   Схемы территориального планирования Новгородской области в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 20.02.2015 N 56).

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры Холмского городского поселения, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах, доступность и качество услуг образования, расширить возможности для культурно-духовного развития                               жителей Холмского городского поселения, обеспечение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения.

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Холмского городского поселения на 2018-2030 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории Холмского городского поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

Раздел 2. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и

реконструкции объектов социальной инфраструктуры                                  Холмского городского поселения

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции, капитальному ремонту  объектов социальной инфраструктуры Холмского городского поселения в сфере культуры:

| № п/п | Наименование мероприятия ( инвестиционного проекта), местоположение | Сроки реализации | Технико- экономические параметры | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция муниципального здания (помещения) для размещения музея | 2027-2030 годы | Согласно ПСД | Отдел культуры Администрации района |
| 2 | Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждение культуры «Холмский центр культуры и досуга», г.Холм, ул.Октябрьская, д.49 | 2025-2026 | Ремонт фасада, ремонт входных групп на запасных входах | Отдел культуры Администрации района |

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры  Холмского городского поселения в сфере физической культуры и спорта:

| № п/п | Наименование мероприятия ( инвестиционного проекта), местоположение | Сроки реализации | Технико- экономические параметры | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция здания МБУ «Физкультурно- оздоровительный комплекс», г.Холм, ул. Кооперативная д.27г | 2021-2024 | Реконструкция системы отопления, пристройка дополнительного спортивного зала | Отдел образования Администрации района |

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры  Холмского городского поселения в сфере образования:

| № п/п | Наименование мероприятия ( инвестиционного проекта), местоположение | Сроки реализации | Технико- экономические параметры | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад «Радуга» г.Холма г.Холм, ул.Октябрьская,д.44 | 2018-2019 | Капитальный ремонт системы отопления, освещения, канализации | Отдел образования Администрации района |
| 2. | Капитальный ремонт здания МАОУДО "Центр дополнительного образования "г.Холма, г.Холм, ул.Октябрьская,д.88 | 2020-2021 | Капитальный ремонт системы отопления | Отдел образования Администрации района |
| 3. | Капитальный ремонт здания Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» г.Холма» г.Холма г.Холм, ул.Октябрьская,д.66 | 2023 | Капитальный ремонт системы отопления | Отдел образования Администрации района |

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры  Холмского городского поселения в сфере  социальной зашиты населения:

| № п/п | Наименование мероприятия ( инвестиционного проекта), местоположение | Сроки реализации | Технико- экономические параметры | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Завершение реконструкции здания стационарного отделения социального обслуживания граждан ОАБУСО «Холмский комплексный центр» г. Холм, ул. Новикова, д. 35, | 2018-2020 | Согласно ПСД | Департамент труда и социальной зашиты населения Новгородской области |

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансируемых мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры  Холмского городского поселения

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Холмского городского поселения в области культуры:

| Наименование мероприятия ( инвестиционного проекта) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Реконструкция муниципального здания (помещения) для размещения музея | областной бюджет, бюджет муниципального района | 5 |  |  | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет, | 3,6 |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 |
|  | бюджет муниципального района | 1,4 |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждение культуры «Холмский центр культуры и досуга», г.Холм, ул.Октябрьская, д.49 | бюджет муниципального района | 1,0 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |

Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Холмского городского поселения в области физической культуры и спорта:

| Наименование мероприятия ( инвестиционного проекта) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Реконструкция здания МБУ «Физкультурно- оздоровительный комплекс», г.Холм, ул. Кооперативная д.27г | областной бюджет, бюджет муниципального района | 5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 |
|  | областной бюджет, | 3,6 |  |  | 1,8 | 1,8 |
|  | бюджет муниципального района | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |

Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Холмского городского поселения в области  образования:

| Наименование мероприятия ( инвестиционного проекта) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
| Капитальный ремонт здания муниципального автономного до-школьного образовательного учреждения "Детский сад «Радуга» г.Холма г.Холм, ул.Октябрьская, д.44 | областной бюджет, бюджет муниципального района | 3 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2,7 | 1,350 | 1,350 |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района | 0,3 | 0,150 | 0,150 |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания МАОУДО "Центр дополнитель-ного образования "г.Холма, г.Холм, ул.Октябрьская,д.88 | областной бюджет, бюджет муниципального района | 3 |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2,7 |  |  | 1,35 | 1,35 |  |
|  | бюджет муниципального района | 0,3 |  |  | 0,150 | 0,150 |  |
| Капитальный ремонт здания Муниципального автономного обще-образовательноего учреждения «Средняя об-щеобразовательная школа» г.Холма» г.Холма г.Холм, ул.Октябрьская,д.66 | областной бюджет, бюджет муниципального района | 5 |  |  |  |  | 5 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 4,5 |  |  |  |  | 4,5 |
|  | бюджет муниципального района | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |

Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Холмского городского поселения в области социальной защиты населения:

| Наименование мероприятия ( инвестиционного проекта) | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. руб, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 |
| Завершение реконструкции здания стационар-ного отделения социаль-ного обслуживания граждан ОАБУСО «Холмский комплексный центр» г. Холм, ул. Новикова, д. 35, | областной бюджет | 26,5 | 9 | 9 | 8,5 |

Раздел 4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры (устанавливаются по каждому мероприятию и по каждому виду объектов социальной инфраструктуры)

Перечень целевых индикаторов в приложение №2 к программе  комплексного развития социальной инфраструктуры  Холмского городского поселения на 2018-2030  годы.

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения, услугами в областях образования, культуры, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта

При реализации Программы ожидаются следующие результаты:

повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Холмского городского поселения;

нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей поселения в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической  культуры и массового спорта, социальной зашиты населения;

сохранение культурно-исторического наследия на территории поселения.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ежегодного выполнения Программы ответственными исполнителями.

Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы являются выявление соответствия выполнения программных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, установленным в Программе параметрам и нормативам градостроительного проектирования, своевременное выявление и корректировка отклонений от утвержденных целей и задач Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа выполнения программных мероприятий и достижения значений целевых индикаторов Программы и определяется при достижении целевых индикаторов в соответствии с приложением №1 к программе  комплексного развития социальной инфраструктуры  Холмского городского поселения на 2018-2030  годы.

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

Своевременное внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования на основании постоянного мониторинга изменений регионального и федерального законодательства.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем проведения целевого блока мероприятий в средствах массовой информации.

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Холмского городского поселения, необходимо принятие муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления средств, необходимых для реализации программных мероприятий.

Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения Мошенского сельского поселения.

8.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Основными рисками в реализации мероприятий программы являются:

-изменение законодательства Российской Федерации и Новгородской области;

-изменение принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования муниципальной программы;

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В случае необходимости планируется ежегодно производить корректировку мероприятий муниципальной программы с перераспределением объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных задач.

Финансирование муниципальной программы намечается осуществлять за счет муниципального дорожного фонда, в который поступают отчисления от отчисления от акцизов на нефтепродукты и субсидии из дорожного фонда Новгородской области бюджету Холмского городского поселения на формирование муниципального дорожного фонда.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

## Первый уровень управления осуществляет заместитель Главы администрации района, который согласно распределению обязанностей между Главой района и его заместителями курирует социальные вопросы, в функции которого входит:

## оценка соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями;

## контроль за реализацией муниципальной программы.

## Второй уровень управления осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района, в функции которого входят:

## координация выполнения мероприятий муниципальной программы;

## обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

## непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

## подготовка при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района представляет:

до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы ежеквартально заместителю Главы администрации района в соответствии с постановлением Администрации района от 02.09.2013 №  702 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Холмского муниципального района, их формирования и реализации".

К отчету прилагается пояснительная записка, в которой в случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

IV/Мероприятия муниципальной программы

| № пп | Наименование мероприятия | Испол-ни- тель | Срок реали-зации | Целе- вой пока-затель | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Задача 1. Повышение комфортности учреждений социальной сферы на территории Холмского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад «Радуга» г.Холма г.Холм, ул.Октябрьская,д.44 | Отдел образования | 2018- 2019 | 1.1. | Всего в том числе |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет района |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 1350 | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт здания МАОУДО "Центр дополнительного образования "г.Холма, г.Холм, ул.Октябрьская,д.88 | Отдел образования | 20210-2021 | 1.1. | Всего в том числе |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет района |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 1350 | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт здания Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь ная школа» г.Холма» г.Холма г.Холм, ул.Октябрьская,д.66 | Отдел образования | 2023 | 1.1. | Всего в том числе |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания муниципаль-ного автономного учреждение культуры «Холмский центр культуры и досуга», г.Холм, ул.Октябрьская, д.49 | Отдел образова-ния | 2025-2026 | 1.1. | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |
| Задача 2. Проектирование реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории Холмского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания МБУ «Физкультурно- оздоровительный комплекс», г.Холм, ул. Кооперативная д.27г | Отдел образова-ния | 2021-2022 | 2.1 | Бюджет района |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию муниципального здания (помещения) для размещения музея | Отдел культуры | 2027-2028 | 2.1 | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |
| Задача 3. Реконструкция объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция здания МБУ «Физкультурно- оздоровительный комплекс», г.Холм, ул. Кооперативная д.27г | Отдел образования | 2023-2024 | 3.1. | Всего В том числе |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1800 | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Реконструкция муниципального здания (помещения) для размещения музея | Отдел культуры | 2029-2030 | 3.1. | Всего В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 |
|  |  |  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 1800 |
| 3.3. | Завершение ре-конструкции здания стационарного отделения социаль-ного обслуживания граждан ОАБУСО «Холмский ком-плексный центр» г. Холм, ул. Но-викова, д. 35 | департамент социальной защиты населения Новгородской области | 2018-2020 | 3.1. | Областной бюджет |  | 9000 | 9000 | 8500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к программе  комплексного развития социальной инфраструктуры

Холмского городского поселения на 2018-2030  годы

Целевые индикаторы программы развития социальной инфраструктуры  Холмского городского поселения

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2030 |
| 1. | Обеспечение нормативной населения потребности в учреждениях образования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | обеспечение нормативной потребности населения в дошкольных образовательных учреждениях | Мест / на 1000 детей | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 1.2. | обеспечение нормативной потребности населения в общеобразовательных учреждениях | Мест / на 1000 детей | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 2. | Обеспечение нормативной потребности населения в объектах здравоохранения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | обеспечение нормативной потребности населения в аптечных пунктах | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3. | обеспечение нормативной потребности населения в амбулаторной помощи | Человек в смену | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.3. | вместимость стационаров | Койко-мест | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3. | Обеспечение нормативной потребности населения в объектах культуры, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | обеспечение нормативной потребности населения в учреждениях клубного типа | Мест /1000 человек | 308 | 308 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| 3.2. | обеспечение нормативной потребности населения в музеях | 1шт /поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.4. | обеспечение нормативной потребности населения в библиотеках | мест | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4. | Обеспечение нормативной потребности населения в объектах физической культуры и массового спорта, в том числе: | мест | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 4.1. | обеспечение нормативной потребности населения в плоскостных сооружениях | кв. м/1000 человек | 14088 | 14088 | 14088 | 14088 | 14088 | 14088 | 14088 |
| 4.2. | обеспечение нормативной потребности населения в спортивных залах | кв. м/1000 человек | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1220 |
| 5. | Обеспечение нормативной потребности населения в объектах социальной защиты | 1шт /поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |