Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского муниципального района на 2016-2018 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие   с решением Думы Холмского муниципального района 16.12.2016 № 105 «О муниципальном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 30.10.2015 № 629:

1.1.Изложить пункт 3 Паспорта Программы в  следующей редакции:

- Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |
| 1.1. | Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями |
| 1.1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального района, км | 2,375 | 1,0 | 0,675 |
| 1.1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального района, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, на конец отчетного периода (%) | 40,6 | 54,7 | 67,9 |
| 1.2. | Задача 2. Создание условий для бесперебойного движения автомо-бильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |
| 1.2.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального района, км | 18,0 | 19,0 | 16,3 |
| 1.2.2. | Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения Холмского муниципального района (дорог/км) | 1/1,0 | 1/0,675 | - |
| 1.2.3. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального района, имеющих технические паспорта (%) | 70,3 | 71,9 | 87,9 |
| 2. | Цель 2. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| 2.1. | Задача 1. Создание условий для безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| 2.1.1. | Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения Холмского муниципального района (дорог/км) |  | 12/16,3 |  |
| 2.1.2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального района, на которые имеется проекты организации дорожного движения (%) |  | 100 |  |
| 2.1.3. | Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Холмского муниципального района (штук/дорог) |  |  | 15/5 |
| 2.1.4. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального района, на которых установлены дорожные знаки в соответствии с проектами организации дорожного движения (%) |  |  | 41,7 |

1.2.Изложить раздел  5 паспорта программы в следующей редакции:

«5.Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |
| --- | --- |
|  | Бюджет района | Субсидия из областного бюджета | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 | 658 | 497 | 1155 |
| 2017 | 790,8 | 944 | 1734,8 |
| 2018 | 790,8 | 472 | 1262,8 |
| ВСЕГО | 2239,6 | 1913 | 4152,6 |

1.3.Изложить Раздел  III Программы в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект подготовил и завизировал:

| Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике |  | Т.А.Прокофьева |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |

Лист согласования прилагается.

III.Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показа-тель (номер целевого показате-ля из паспорта муници-пальной програм-мы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2016-2018 годы | 1.1.1. 1.1.2. | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 368,7 | 526,3 | 498,3 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 18,5 | 26,3 | 26,3 |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 350,2 | 500 | 472 |
| 1.1. | Ремонт участка дороги на д. Хвоиново протяженностью 2,375 км | отдел | 2016 год | 1.1.1. 1.1.2. | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 368,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 18,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 350,2 |  |  |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги «Демянск- Марево-Холм» -д.Филино –д.Высокое | отдел | 2017 год | 1.1.1. 1.1.2. | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. |  | 526,3 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 26,3 |  |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета |  | 500 |  |
| 1.3. | Ремонт дороги «Подъезд к д. Куземкино» | отдел | 2018 год | 1.1.1. 1.1.2. | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. |  |  | 498,3 |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 26,3 |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета |  |  | 472 |
| Задача 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | отдел | 2016-2018 годы | 1.2.1. | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 207,5 | 1019 | 644,5 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 135,6 | 641 | 644.5 |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 71,9 | 378 | 0 |
| 2. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. | отдел | 2016-2017 годы | 1.2.2. 1.2.3. | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 78,8 | 69,5 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3,9 | 3,5 |  |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 74,9 | 66 |  |
| 2.1. | Демянск- Марево-Холм» -д.Филино –д.Высокое | отдел | 2016 год | 1.2.2. 1.2.3. | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 78,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3,9 |  |  |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 74,9 |  |  |
| 2.2. | Подъезд к д. Куземкино | отдел | 2017 год | 1.2.2. 1.2.3. | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. |  | 69,5 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 3,5 |  |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета |  | 66 |  |
| 3. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда муниципального района бюджетам городского и сельских поселений на формирование муниципального дорожного фонда | отдел | 2016-2018 годы | 1.2.4. | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 500 |  |  |
| Задача 3. Создание условий для безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| 1 | Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования | отдел | 2017 год | 2.1.1. 2.1.2. | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. |  | 120 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 120 |  |
| 2 | Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Холмского муниципального района | отдел | 2018 | 2.1.1. 2.1.2. | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. |  | 120 | 120 |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  | 120 |
|  | Итого |  |  |  | Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. | 1155,0 | 1734,8 | 1262,8 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 658,0 | 790,8 | 790,8 |
|  |  |  |  |  | субсидия из областного бюджета | 497,0 | 944 | 472 |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Постановление | от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (вид документа) |  |  |  |  |  |

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского муниципального района на 2016-2018 годы»

| Дата поступления на согласование, подпись | Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа | Дата и номер документа, подтверждающего согласование, или дата согласования, подпись |
| --- | --- | --- |
|  | Председатель комитета финансов Михайлова О.Н. |  |
|  | Главный специалист, юрист Администрации И.Е. Логинова |  |

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

| Постановление | от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (вид документа) |  |  |  |  |  |
| О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского муниципального района на 2016-2018 годы» |
| (заголовок к тексту) |

| № п/п | Наименование адресата (должностное лицо, структурное подразделение, орган исполнительной власти района и др.) | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- |
| 1. | в Дело | 2 |
| 2. | Прокофьевой Т.А. | 1 |
| 3. | Бульбаху Д.А. | 1 |
| 4. | Комитет финансов | 1 |

| Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике |  | Т.А.Прокофьева |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |