2

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
марта 2017 года № 
г. Холм

О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы» 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решениями Совета депутатов Холмского городского поселения от 16.12.2016 № 46 «О бюджете Холмского городского поселения на 2017 год и на плановой период 2018 и 2019 годов», от 16.12.2016 № 47 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Холмского городского поселения от 21.12.2015 № 18 «О бюджете Холмского городского поселения на 2016 год», от 21.03.2017 №52 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Холмского городского поселения от 16.12.2016 года № 46 «О бюджете Холмского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения муниципальную программу Холмского муниципального района «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 13.11.2015 № 670 (далее муниципальная программа):
1.1. Пункт 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

	№ п/п
	Цели, задачи муниципальной программы, наименование и
единица измерения целевого показателя
	Значения целевого показателя по годам

	
	
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Цель: 

Обеспечение комфортных условий проживания жителей населенного пункта, в том числе улучшение внешнего облика населенного пункта,  благоустройство территории населенного пункта 

	1.1.
	Задача 1. 

Организация уличного освещения 
на территории населенного пункта г. Холм
	
	
	

	1.1.1
	Показатель 1.

Уровень освещенности

территории населенного пункта г. Холм(%)
	75
	75
	75

	1.2.
	Задача 2. Озеленение территории населенного пункта г.Холм
	
	
	

	1.2.1
	Показатель 1.

увеличение площади территории  населенного пункта г.Холм, приведенных в нормативное состояние (%)
	10
	10
	10

	1.3.
	Задача 3. Организация и содержание мест захоронения 
	
	
	

	1.3.1
	Показатель 1.

Степень организации санитарной очистки  территории кладбищ (%.)
	75
	75
	75

	1.4.
	Задача 4.Прочие мероприятия по  благоустройству населенного пункта г.Холм  
	
	
	

	1.4.1
	Показатель 1.

Степень организации санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории населенного пункта г.Холм(%)
	80
	80
	80

	1.4.2
	Показатель 2.

Доля элементов благоустройства, приведенных в нормативное состояние(%)
	60
	70
	70

	1.4.3
	Показатель 3. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Холмском городском поселении
	0
	1
	1

	1.4.4.
	Показатель 4 Количество обустроенных городских парков в Холмском городском поселении
	0
	1
	1


1.2. Мероприятия муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 1:

Приложение № 1

к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель 
мероприятия
	Срок реализации
	Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной програм-мы)
	Источник финансирования
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача 1. Организация уличного освещения на территории г. Холм

	1.1.
	Обеспечение освещением улиц городского поселения
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	2016-2018
	1.1.1.
	бюджет Холмского городского поселения
	2171,0
	2290,0
	2290,0

	1.2.
	Исполнение судебных решений
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	2016-2018
	1.1.1.
	бюджет Холмского городского поселения
	11,0
	0
	10,0

	1.3.
	Уплата налогов ,сборов и иных платежей
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	2017
	1.1.1.
	бюджет Холмского городского поселения
	0
	5,0
	0

	2.
	Задача 2. Озеленение территории городского поселения

	2.1
	Скашивание травы на территории поселения
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	2016-2018
	1.2.1.
	бюджет Холмского городского поселения
	174,8
	400,0
	200,0

	2.2
	Выращивание рассады для цветников
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	2017-2018
	1.2.1.
	бюджет Холмского городского поселения
	0
	35,0


	30,0

	2.3
	Обеспечение ухода за цветниками (полив, прополка)
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	2017-2018
	1.2.1.
	бюджет Холмского городского поселения 
	0
	25,0
	20,0

	2.4
	Приобретение вазонов 
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	2017
	1.2.1.
	бюджет Холмского городского поселения 
	0
	40,0
	0

	3.
	Задача 3. Организация и содержание мест захоронения

	3.1
	Надлежащее содержание мест захоронения
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	2016-2018
	1.3.1
	бюджет Холмского городского поселения 
	283,0


	520,0
	300,0

	3.2
	Культур-технические работы на территории кладбища
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	2017
	1.3.1

	бюджет Холмского городского поселения 
	0
	180,0
	0

	4.
	Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству г. Холм

	4.1
	Ликвидация несанкционированных свалок, уборка мест общего пользования
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	2016-2018
	1.4.1
	бюджет Холмского городского поселения 
	918,2
	300,0
	700,0

	4.2
	Удаление аварийных и сухостойных деревьев
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	2017
	1.4.2
	бюджет Холмского городского поселения 
	0
	60,0
	100,0

	4.3
	Изготовление табличек названий улиц и номеров домов, расположенных на территории поселения
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	2017-2018
	1.4.2
	бюджет Холмского городского поселения 
	0
	28,0
	30,0

	4.4
	В соответствии с протоколом территориального местного самоуправления (ТОС) № 2 Татиловской части города от 30.06.2016 № 1 благоустройство дендропарка г. Холма
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	2016
	1.4.2
	бюджет Холмского городского поселения 

областной бюджет
	4,0

29,0
	0
	0

	4.5
	Содержание мест массового отдыха на водных объектах 
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	2017-2018
	1.4.2
	бюджет Холмского городского поселения 
	0
	150,0
	150,0

	4.6
	Установка скамеек, урн на территории поселения
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	2017-2018
	1.4.2
	бюджет Холмского городского поселения 
	0
	61,0
	50,0

	4.7
	Устройство уличного освещения подъезда к зданию МЦДО
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	2017
	1.4.2
	бюджет Холмского городского поселения 
	0
	60,0
	0

	4.8
	Подготовка города к проведению общегородских праздников 
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	2017-2018
	1.4.2
	бюджет Холмского городского поселения 
	0
	100,0
	100,0

	4.9
	Прочие работы по благоустройству 
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	2016-2018
	1.4.2
	бюджет Холмского городского поселения 
	117,0
	649,2
	412,0

	4.10.
	Реализация проектов местных инициатив граждан: оказания содействия территориальному местному самоуправлению (ТОС) Ильинской части города №3 на приобретение и установление детской площадки
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	2017
	1.4.2.
	бюджет Холмского городского поселения
	0
	5,0
	0

	4.11.
	благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Холмском городском поселении
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	2017
	1.4.3.
	бюджет Холмского городского поселения
	0
	44,5
	0

	4.12
	обустройство общественных территорий (городского парка) в Холмском городском поселении
	отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
	2017
	1.4.4.
	бюджет Холмского городского поселения
	0
	22,1
	0


2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

	
	


Проект подготовила:
Главный специалист отдела  по вопросам жизнеобеспечения и 
строительства
                                                                      А.Ю.Лебедева
