2

[image: image1.emf]АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 декабря 2017 года № 446-рз
г. Холм

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по актуализации схем водоснабжения и водоотведения, схем теплоснабжения Холмского городского поселения, Красноборского сельского поселения, Морховского сельского поселения, Тогодского сельского поселения

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 06.09.2017 № 307 «Об утверждении целевой модели («дорожной карты») развития жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области на 2017-2020 годы»:

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») по актуализации схем водоснабжения и водоотведения, схем теплоснабжения Холмского городского поселения, Красноборского сельского поселения, Морховского сельского поселения, Тогодского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании – бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

	Первый заместитель

Главы администрации

муниципального района
	 Т.А. Прокофьева


План мероприятий («дорожная карта») по актуализации схем водоснабжения и водоотведения, схем теплоснабжения Холмского городского поселения, Красноборского сельского поселения, Морховского сельского поселения, Тогодского сельского поселения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения

	1
	Организовать совещание с Главами сельских поселений по вопросу актуализации схем водоснабжения и водоотведения, схем теплоснабжения сельских поселений
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района
	28.12.2018

	2
	Внесение изменений в план закупок и план-график закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения нужд Холмского муниципального района 
	Отдел по экономике и муниципальным имуществом Администрации района
	01.03.2018

	3
	Организовать разработку технического задания, подготовка аукционной документации по актуализации схем водоснабжения и водоотведения, схем теплоснабжения 
	Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района
	01.04.2018

	4
	Размещение извещение о  проведении закупки в форме электронного аукциона 
	Отдел по экономике и муниципальным имуществом Администрации района
	01.05.2018

	5
	Согласование и утверждение схем водоснабжения и водоотведения 
	Управление делами Администрации района
	15.05.2018

	6
	Размещение на официальных сайтах Администрации района и сельских поселений актуализированных схем водоснабжения и водоотведения, схем теплоснабжения
	Управление делами Администрации района
	01.06.2018


� EMBED PBrush ���








[image: image2.png]


_1451222469

