АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 февраля 2018 года № 142

г. Холм

Об утверждении Плана осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального района в 2018 году за счет субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального района и улучшения их транпортно-эксплуатационного состояния, Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Холмского муниципального, в 2018 году за счет субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

| Первый заместитель Главы администрации муниципального района | Т. А. Прокофьева |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

района от 28.02.2018 № 142

ПЛАН

осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального района в 2018 году за счет субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов

| № п/п | Вид работ |  | Сроки производства работ (начало - ввод) |  | Объемы работ, км/кв.м |  | Объем финансиро-вания, руб. |  | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства субсидии, руб. |  | Средства бюджета муници-пального района, руб. |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | 0,6/2474 |  | 461100 |  | 438000 |  | 23100 |
| 1.1. | Ремонт участка автомобильной дороги «Демянск- Марево-Холм» -д. Филино –д. Высокое |  | С 01.05.2018 по 01.09.2018 |  | 0,3/1274 |  | 265700 |  | 252400 |  | 13300 |
| 1.2. | Ремонт участка автомобильной дороги от автомобильной дороги Шимск-Невель - до д. Куземкино |  | С 01.07.2018 по 01.10.2018 |  | 0,3/1200 |  | 195400 |  | 185600 |  | 9800 |
|  | Итого |  |  |  |  | 461100 |  | 438000 |  | 23100 |  |