2

[image: image1.emf]АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 февраля 2020 года № 106
г. Холм

Об утверждении плана осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального района в 2020 году за счет субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального района и улучшения их транпортно-эксплуатационного состояния, Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Холмского муниципального района, в 2020 году, за счет субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов 

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

	Первый заместитель

Главы администрации 

муниципального района
	Т.А. Прокофьева


УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
района от 25.02.2020 № 106

План
осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального района в 2020 году за счет субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов
	№ п/п
	Вид работ
	Сроки производства работ (начало - ввод)
	Объемы работ, км/кв.м
	Объем финансирования, руб.
	В том числе

	
	
	
	
	
	Средства субсидии, руб.
	Средства бюджета городского поселения, руб.

	1.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения –всего
	с 01.01.2020 по 31.12.2020
	14,51/91 100
	488600
	463500
	25100

	2.
	Ремонт участка автомобильной дороги к д. Хвоиново, Холмского района, Тогодского сельского поселения, в рамках реализации приоритетного проекта  «Дорога к дому»
	с 01.04.2020 по 01.11.2020 
	0,490/2940
	488000
	463500
	24500

	Итого
	
	
	976600
	927000
	49600


� EMBED PBrush ���








[image: image2.png]


_1451222469

