Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

- Н о в г о р о д с к а я  о б л а с т ь

- ДУМА ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПРОЕКТ

- Р Е Ш Е Н И Е

| от | № |  |
| --- | --- | --- |
| г. Холм |  |  |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Холмского муниципального района на 2016-2018 годы и на период до 2024 года» |  |  |

Дума Холмского муниципального района

РЕШИЛА:

- Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Холмского муниципального района  на 2016-2018 годы и на период до 2024 года», утвержденную решением Думы Холмского муниципального района от 13.05. 2016 № 64.

  - Пункт 4 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | - Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения, обеспечивающим комфортные условия проживания населения Холмского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство, модернизация и ремонт систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительсво водопроводных сетей, м. | 122 | 123,5 | 144 | 570 | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Реконструкция водопроводных сетей, м. | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Проведение оценки запасов воды в артезианских скважинах, шт. | - | 7 | 5 | 12 | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Монтаж оборудования по очистке воды | - | - | 0 | 8 | - | - | - | - | - |
| 1.1.5. | Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения Холмского городского поселения | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2. | - Развитие систем электроснабжения, обеспечивающим комфортные условия проживания населения Холмского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный и текущий ремонт, модернизация и реконструкция объектов электронабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт электрических сетей, км | 32,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Ремонт КТП, шт | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Расчистка трасс, га | 72,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4. | Реконструкция линий электропередач, км. | 1,027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5. | Расширение линий электропередач, Га | 55,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.6. | Текущий ремонт линий электропередач (замена вводов и повтор.заземлений) | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | - Развитие систем теплоснабжения, обеспечивающим комфортные условия проживания населения Холмского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - Капитальный ремонт, замена и техническое перевооружение системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Техническое перевооружение котельных, шт. | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Замена теплотрассы, м. | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Пункт 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Холмского городского поселения | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12286,68 | 12286,68 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23233,15 | 23233,15 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,6 | 239,6 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 668,0 | 0 | 0 | 668,0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 334,0 | 0 | 0 | 334,0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920,0 | 920,0 |
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 1002,0 | 0 | 36679,43 | 37681,43 |

  - Пункт 5.1. Мероприятий муниципальной программы пункт 1.7. изложить в следующей редакции:

| 1.7. | Приобретение и монжат оборудования по очистке воды | Администрация Холмского муниципального района | 2019 | 1.1.4. | Бюджет Холмского городского поселения | - | - | - | 668,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения Холмского городского поселения |  | 2020 | 1.1.5. | Бюджет Холмского городского поселения | - | - | - | 334,0 |

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации района Прокофьеву Т.А.

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект завизировал начальник

отдела по вопросам жизнеобеспечения

и строительства Администрации района                                  А.Ю. Лебедева