|  |
| --- |
| Приложение № 5  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Холмского муниципального района, их формирования и реализации |

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2017-2021 годы

за \_\_\_\_\_\_\_2019\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального   бюджета | | | Средства областного   бюджета | | | Средства бюджета  Холмского  муниципального района | | | Средства бюджета Холмского городского поселения | | | Средства бюджетов поселений | | | Внебюджетные   источники | |
| профинан- сировано | освоено | план на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | план  на  год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | осво-ено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по муниципальной  программе,  в том числе: [<\*\*>](../../../a.v.careva/Downloads/изменения%20в%20постановление%20702%20от%2002.09.2013.doc#Par408) | 707,01573 | 707,01573 |  |  |  |  |  |  | 707,01573 | 707,01573 | 707,01573 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с комитетом финансов Администрации муниципального района

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. Развитие и функционирование информационно-вычислительной сети, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности органов местного самоуправления Холмского района | | | |
| 1.1. | Приобретение компьютерной техники отвечающей современным требованиям | 2019 | Обеспечена закупка 5 автоматизированных рабочих места оснащенных ОС Windows 10 Professional | Произведенные работы оплачены |
| 1.3. | Техническое обслуживание и сопровождение серверного оборудования | 2019 | ГУ НИАЦ обеспечено обслуживание и сопровождение серверного оборудования за 2019 год | Произведенные работы оплачены |
| 1.4. | Заправка картриджей к оргтехнике, ремонт и техническое обслуживание оргтехники | 2019 | Обеспечена заправка картриджей к оргтехнике, ремонт и техническое обслуживание техники | Произведенные работы оплачены |
| 1.5. | Обновление справочно-информационных баз данных | 2019 | Обеспечено обновление справочно-информационных баз данных ПО «Консультант» | Произведенные работы оплачены |
| 1.6. | Услуги хостинг-провайдера | 2019 | Оплачен хостинг и домен сайта Администрации района на 2019-2020 гг. | Произведенные работы оплачены |
| 1.7. | Право использования программным продуктом | 2019 | Приобретены права использования ПО Контур, 1С, Тензор | Произведенные работы оплачены |
| 1.8. | Приобретение оргтехники и расходных материалов | 2019 | Приобретены ИБП для сервера, блок питания для ПК, блок питания для сервера , чернила для струйного принтера | Произведенные работы оплачены |
| 1.9. | Приобретение ПК и ПО для внесения аттестатов в БД | 2019 | Приобретены ПК и ПО для внесения аттестатов в БД | Произведенные работы оплачены |
| 2. | Задача 2. Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов | | | |
| 2.1. | Приобретение антивирусного программного обеспечения | 2019 | Приобретена корпоративная лицензия антивируса Касперского на 35ПК | Произведенные работы оплачены |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя: | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода   (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному | план на год | факт за отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. Развитие и функционирование информационно-вычислительной сети, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности органов местного самоуправления Холмского района | | | | |
| 1. 1. | Приобретение компьютерной техники отвечающей современным требованиям | 85,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 1.3. | Техническое обслуживание и сопровождение серверного оборудования | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Заправка картриджей к оргтехнике, ремонт и техническое обслуживание оргтехники | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Обновление справочно-информационных баз данных | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.6. | Услуги хостинг-провайдера | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.7. | Право использования программным продуктом | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.8. | Приобретение оргтехники и расходных материалов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.9. | Приобретение ПК и ПО для внесения аттестатов в БД | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Задача 2. Обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов | | | | |
| 2.1. | Приобретение антивирусного программного обеспечения | 100 | 100 | 100 |  |

Первый заместитель

Главы администрации

муниципального района Т.А. Прокофьева

Председатель Комитета финансов О.Н. Алексеева

Управляющий делами Е.А. Мальцева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_