АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 августа 2016 года № 472

г. Холм

Об утверждении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту, сроков проведения, предварительной стоимости, источников финансирования

В соответствии с частями 5, 6 статьи 189 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в связи с тем, что собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Холмского городского  поселения Холмского муниципального района Новгородской области, предусмотренных региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденной Постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46 (далее – региональная программа капитального ремонта), не приняли решения о проведении в 2017 году капитального ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах, Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предварительную стоимость работ (услуг), сроки проведения и источники финансирования, для многоквартирных домов, расположенных на территории Холмского городского поселения Холмского муниципального района Новгородской области в 2017 году в соответствии с региональной программой капитального ремонта, предложениями специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области» (далее – региональный оператор).

2. Утвердить в качестве лица, уполномоченного от имени Администрации Холмского муниципального района взаимодействовать с региональным оператором, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты приема-передачи выполненных работ начальника отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района Бульбах Д.А.

3. Направить настоящее постановление владельцу счета – региональному оператору.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации района Прокофьеву Т.А.

- Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

| Первый заместитель Главы администрации муниципального района | Т.А. Прокофьева |
| --- | --- |

# УТВЕРЖДЕН

# постановлением Администрации

# района от 11.08.2016 № 472

# ПЕРЕЧЕНЬ

# услуг и (или) работ по капитальному ремонту, сроков проведения, планируемой стоимости, источников финансирования

| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | Сроки проведения капитального ремонта МКД | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту | Объем услуг и (или) работ в единицах измерения | *Наименование источника финансирования | Предварительная стоимость работ и (или) услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | г. Холм, ул. Зиновьева, д. 4 | 827,5 | 2 квартал 2017 г. | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета, проектные работы | 569 м.п. | за счет средств фонда капитального ремонта | 249353,72 2641,52 16515,98 |
| 2. | г. Холм, ул. Октябрьская, д. 48/2б | 320 | 3 квартал 2017 г. | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета, проектные работы | 180 м.п. | за счет средств фонда капитального ремонта | 117237,45 2641,52 13801,31 |
| 3. | г. Холм, ул. Профсоюзная, д.3 | 529,5 | 3 квартал 2017 г. | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета, проектные работы | 575 м.п. | за счет средств фонда капитального ремонта | 251548,48 2641,52 14994,16 |
| 4. | г. Холм, ул. Р. Люксембург, д. 21 | 365,4 | 3 квартал 2017 г. | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета, проектные работы | 152 м.п. | за счет средств фонда капитального ремонта | 139853,23 2641,52 15266,15 |
| 5. | г. Холм, ул. Р. Люксембург, д. 23 | 557,2 | 4 квартал 2017 г. | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета, проектные работы | 450 м.п. | за счет средств фонда капитального ремонта | 224338,99 2641,52 15091,30 |
| 6. | г. Холм, ул. Советская, д. 2а | 419,8 | 4 квартал 2017 г. | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета, проектные работы | 370 м.п. | за счет средств фонда капитального ремонта | 198714,02 2641,52 14408,74 |
| 7. | г. Холм, ул. Р. Люксембург, д. 27 | 812 | 4 квартал 2017 г. | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета, проектные работы | 308 м.п. | за счет средств фонда капитального ремонта | 179951,66 2641,52 15657,29 |