АДМИНИСТРАЦИЯ

ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 июня 2017 года № 367

г. Холм

Об утверждении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту, сроков проведения, предварительной стоимости, источников финансирования

В соответствии с частями 5, 6 статьи 189 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в связи с тем, что собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Холмского городского  поселения Холмского муниципального района Новгородской области, предусмотренных региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденной Постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46 (далее – региональная программа капитального ремонта), не приняли решения о проведении в 2017 году капитального ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах, Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предварительную стоимость работ (услуг), сроки проведения и источники финансирования, для многоквартирных домов, расположенных на территории Холмского городского поселения Холмского муниципального района Новгородской области в 2018 году в соответствии с региональной программой капитального ремонта, предложениями специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области» (далее – региональный оператор).

2. Утвердить в качестве лица, уполномоченного от имени Администрации Холмского муниципального района, взаимодействовать с региональным оператором, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты приема-передачи выполненных работ ведущего служащего отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства администрации Холмского муниципального района Петрова В.А.

3. Направить настоящее постановление владельцу счета – региональному оператору.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального района Прокофьеву Т.А.

- Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

| Первый заместитель Главы администрации муниципального района | Т.А. Прокофьева |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

района от 30.06.2017 № 367

# ПЕРЕЧЕНЬ

# услуг и (или) работ по капитальному ремонту, сроков проведения,

планируемой стоимости, источников финансирования

| №п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | Сроки проведения капитального ремонта МКД | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту | Объем услуг и (или) работ в единицах измерения | *Наименование источника финансирования | Предварительная стоимость работ и (или) услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г. Холм, ул. Комсомольская, д. 3 | 548,43 | 2 квартал 2018 г. | ремонт крыши | 499,2 кв.м. | за счет средств фонда капитального ремонта | 1283445,79 |
| 2 | г. Холм, ул. Советская, д. 1 | 344,4 | 2 квартал 2018 г. | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | 217 м.п. | за счет средств фонда капитального ремонта | 201765,69 2887,88 |
| 3 | г. Холм, ул. Октябрьская, д. 54 | 355,72 | 2 квартал 2018 г. | ремонт системы электроснабжения, установка прибора учета | 116 м.п. | за счет средств фонда капитального ремонта | 100208,59 2887,88 |